| - «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» жөніндегі техника-экономикалық зерттеулер бойынша қызметтер көрсетуге арналған - №_____________ шарт Жаңаөзен қаласы 2017ж. «___»_______ Бірге «Тараптар» деп, ал жекелеме «Тарап» деп аталатын Жарғының негізінде іс-әрекет ететін маркетинг, К. Нағмановтың тұрғысында бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС бір жағынан, және Жарғының негізінде әрекет ететін директор _______________________ тұрғысында бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын ______________ екінші жағынан «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 желтоқсандағы хаттама № 136 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе ceнімді басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі ұйымдардын сатып алу ережесіне сәйкес және 2017 ж. «____»_________ хаттаманың негізінде мына төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – мәтін бойынша - Шарт) жасасты: | - Договор №_____________ - на оказание услуги по технико-экономическому исследованию по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода» г. Жанаозен «___»_______2017г. ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нагманова К. действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и в отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления от 14.12.2016г. № 136 (далее – Правила закупок) и на основании протокола №____ от «____»_________ 2017г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: |
| --- | --- |
| 1. Шарттың мәні 1.1. Орындаушы өзіне осы Шартта және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған Қосымшаларда белгіленген мерзімдерде, тиісті сапада және талаптарда «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша техника-экономикалық зерттеу жөніндегі қызмет көрсетулер (бұдан әрі – Қызмет көрсету) жөнінде, сондай-ақосы Шартта және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Қосымшаларда көрсетілген мерзімдерде және талаптарда Қызметтерді тиісті сапада көрсетуді қамтамасыз ету бойынша міндеттеме қабылдайды. 1.2. Тапсырысшы Орындаушының Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындауы шартымен Қызмет көрсетулердің қабылдап алуға және құнын төлеуге міндеттенеді. 1.3. Шарттың 5-тарауында көрсетілген органдарда келісілген, сараптамадан өткен «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша техника-экономикалық зерттеу жөніндегі есеп (бұдан әрі – ТЭЗ жөніндегі есеп) осы Шарт бойынша Қызмет көрсетудің нәтижесі болып табылады. | # Предмет договора - Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по технико-экономическому исследованию по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода» (далее – Услуги), а также обеспечить надлежащее качество оказания Услуг, в установленные сроки и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, являющихся неотъемлемыми частями Договора. - Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Услуг при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. - По настоящему Договору результатом оказанной Услуги будет являться Отчёт по технико-экономическому исследованию по Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода, прошедший согласование, экспертизу в органах, указанных в разделе 5 Договора, с их положительными заключениями (далее – Отчёт по ТЭИ). |
| 2. Қызмет көрсетулердің жалпы құны 2.1. Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 0000000,00 (00000,00) тенге құрайды және өзіне тиісті түрдегі Қызметтер көрсетумен байланысты барлық шығыстарды қамтиды. 2.2. Шарттың жалпы сомасы Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық орындағанға дейін арттыру жағына қарай өзгертуге жатпайды. 2.3. Қызметтерді көрсету кезінде төленетін салықтарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда, Тараптар тиісті Қосымша келісімге қол қоя отырып осы Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді. 2.4. Егер Тапсырысшыда Қызмет көрсетуге деген сұранысты азайту қажеттілігі пайда болған жағдайда,Тапсырысшы: - қызмет көрсетулерге деген сұранысты азайту фактісі бойынша техникалық тапсырманы өзгертеді және Орындаушыны ол туралы күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын құлақтандырып, Шартқа қосымша келісім дайындайды. - қызмет көрсетуден бас тарту фактісі бойынша Тапсырысшы Орындаушыны ол туралы күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын құлақтандырып, шартты бұзу туралы қосымша келісім дайындайды. Шартты бұзу туралы қосымша келісім жасалмаған жағдайда, Орындаушы Шартты бұзу туралы хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін Шарт бұзылды деп есептеледі. Орындаушы Тапсырысшыға нақты көрсетілген Қызметтер бойынша беру-қабылдау Актісін (бұдан әрі – Акті) және нақты көрсетілген қызметтер бойынша ТЭЗ бойынша есеп дайындайды. Бұл ретте, Тапсырысшы Орындаушыға Шарттың 3-тарауының 3.1-тармағына сәйкес төленген аванстық төлем сомасын шегеріп, қабылданған Қызмет көрсетулердің нақты көлемі үшін ақы төлейді. | # Общая стоимость Услуги - Общая стоимость Услуги по настоящему Договору (далее – Общая сумма Договора) составляет 0000000,00 (00000,00) тенге с учетом НДС и включает в себя все расходы, связанные с надлежащим оказанием Услуг. - 2.2. Общая сумма Договора не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором. - 2.3. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, уплачиваемых при оказании Услуги, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения. - 2.4. В случае если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить объем оказываемых Услуг или отказаться от них, Заказчик: - - по факту уменьшения потребности в услугах корректирует техническое задание и готовит дополнительное соглашение к Договору, уведомив исполнителя об этом за 30 (тридцать) календарных дней; - по факту отказа от оказания Услуг Заказчик готовит дополнительное соглашение о расторжении договора, уведомив Исполнителя об этом за 30 (тридцать) календарных дней. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем Уведомления о расторжении договора в случае отсутствия дополнительного соглашения о расторжении договора. Исполнитель готовит Акт приемки-передачи (далее – Акт) оказанных Услуг по фактически оказанной Услуге и Отчет по ТЭИ для Заказчика по фактически оказанным Услугам. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю за фактический объем оказанных и принятых Услуг, за вычетом суммы авансового платежа, выплаченного в соответствии пунктом 3.1. раздела 3 Договора. |
| 3. Төлем шарттары 3.1. Тапсырысшы Орындаушыға Шарт бойынша барлық Қызметтер орындалған айдан кейінгі айдың аяғына дейінгі қолданылу мерзімімен тиісті аванстық төлемнің сомасына Тапсырысшы белгілеген нысан бойынша қағаз жүзіндегі аванстық төлем сомасының қайтарылғаны туралы Орындаушы банктік кепілдеме ұсынған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде Шарттың жалпы құнынан 20 % дейін мөлшеріндегі аванстық төлемді аударады. Егер Шарт жасасқан күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде аванстық төлемнің қайтарылғаны туралы банктік кепілдеме берілмеген жағдайда Тапсырысшы жасалған шартты біржақты тәртіппен бұзады және Орындаушы енгізген 1 (бір) % мөлшеріндегі тапсырысты қамтамасыз етуін ұстап қалып, белгіленген тәртіппен сатып алу мәселелері жөніндегі құзыретті органға «Самұрық-Қазына» АҚ Холдингінің сенімсіз ықтимал берушілердің тізбесіне енгізу үшін бұл Орындаушы туралы ақпарат жолдайды. 3.2. Төлем жүргізу Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген, оның негізінде шот-фактура/шот (инвойс) жазылған Қызметтерді көрсетудің кезекті кезеңі бойынша Орындаушы шот-фактураның (Қазақстан Республикасында тұрақты өкілдігі жоқ резидент еместер үшін төлем үшін шот (инвойс) түпнұсқасы мен көрсетілген Қызметтердің Актісінің түпнұсқасын ұсынған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде көрсетілген қызметтердің ауқымынан 90 % мөлшерінде жүргізіледі. Шот-фактура/инвойс Қызметтер көрсету Актісіне қол қойылған күннен ерте емес және 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасының/қолданбалы заңнаманың талаптарына сәйкес жазылады. 3.3. Түпкілікті есеп айырысу Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелерін 100% орындағаннан және Шарттың 6-тармағына сәйкес Қызмет көрсетулердегі жергілікті қатысу туралы мәліметтер мен Орындаушы мен Тапсырысшының орталық аппаратының арасындағы өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі ұсынылғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі. 3.4. Егер Орындаушы өз қызметін тұрақты құрылтайшылықсыз іске асыратын Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын болса, Тапсырысшы мына төмендегі салықтарды есептен шығарып ақы төлейді: - Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес белгіленген ставка бойынша Орындаушының кірісінен төлем көзінен корпоративтік табыс салығы; - егер төлем көзінен ондай ұстап қалу Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасында қарастырылса, Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес белгіленген ставка бойынша Қазақстан Республикасында тұрақты орналасқан болып танылған Орындаушы қызметкерлерінің кірісінен төлем көзінен жеке табыс салығы. Сондай-ақ, Орындаушы Шартқа қол қойғанға дейін салықтық тіркеу нөмірі мен резиденттік елін көрсете отырып, резиденттік елде резидент еместі салықтық тіркеуді растайтын құжатты ұсынады. 3.5. Құжаттарды беру оларды Тапсырысшының құрылымдық бөлімшесінің кеңсесінде тіркеу жолымен есептіден кейінгі айдың 4-нен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Жоғарыда аталған құжаттардың әр қайсысында Шарттың нөмірі көрсетілген болуы тиіс. 3.6. Шартта көрсетілген Қызметтердің барлығы немесе бір бөлігі орындалмаған жағдайда Мердігер Тапсырысшыға ол қабылдаған тиісті түрде көрсетілген Қызмет көрсетулердің құны шегертілген аванстық төлемнің сомасын қайтаруға міндетті. 3.7. Орындаушы осы Шартпен Тапсырысшыға біржақты тәртіппен Тапсырысшы мен Орындаушының арасында жасалған барлық шарттар бойынша Орындаушыға тиесілі ақшадан осы Шарт бойынша көзделген Орындаушының өз міндеттемелерін орындамауымен және (немесе) тиісінше орындамауымен байланысты ақша сомасын, сондай-ақ төленген аванстарды ұстап қалуға құқық береді. Орындаушының Шарттық міндеттемелерін орындамағанын, тиісінше орындамағанын; Шарт бойынша Қызмет көрсетудің күнтізбелік жоспары бұзылғандығын; айыппұлдар, өсімақылар және басқа да тұрақсыздықтар есептелгенін; өзара есеп айырысулар жүргізуді растайтын құжаттар ұстап қалу үшін негіздеме болып табылады | # Условия оплаты - Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере до 20 % от общей суммы Договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем банковской гарантии возврата авансового платежа на бумажном носителе по форме, установленной Заказчиком, на соответствующую сумму авансового платежа, сроком действия до конца месяца, следующего за месяцем оказания всех Услуг по Договору. В случае не предоставления банковской гарантии возврата авансового платежа в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, Заказчик в одностороннем порядке расторгает заключённый Договор и удерживает внесенный Исполнителем 1 (один) % обеспечения заявки на участие в тендере, а также направляет в установленном порядке в уполномоченный орган по вопросам закупок информацию о данном Исполнителе для внесения сведений в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков Холдинга АО «Самрук-Қазына», удерживая внесённое Исполнителем обеспечение заявки. - Оплата производится в размере 90% от стоимости оказанных Услуг с учетом пропорционального удержания суммы авансового платежа в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчику Исполнителем оригинала счета-фактуры (для нерезидентов, не имеющих постоянного представительства в Республике Казахстан счета на оплату (инвойс)) и оригинала Акта оказанных Услуг по каждому этапу оказания Услуги в соответствии с календарным планом (Приложения №3), подписанного уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, на основании которого была выписана счет-фактура/счет на оплату (инвойс). Счет-фактура/инвойс выписывается в соответствии с требованиями Применимого налогового законодательства Республики Казахстан. - Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после 100% исполнения обязательств Исполнителем по Договору и предоставления сведений о соблюдении требований к местному содержанию в оказанной Услуге в соответствии с разделом 6 Договора и акта сверки взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком. - В случае, если Исполнитель является нерезидентом Республики Казахстан, осуществляющим деятельность без образования постоянного учреждения, оплата Заказчиком производится за вычетом следующих налогов: - корпоративного подоходного налога у источника выплаты с дохода Исполнителя по ставке, установленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан; - индивидуального подоходного налога у источника выплаты с дохода работника Исполнителя, признаваемых постоянно пребывающими в Республике Казахстан, по ставке, установленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, если такое удержание налога у источника выплаты предусмотрено налоговым законодательством Республики Казахстан. - Также Исполнитель, до подписания Договора, предоставляет документ, подтверждающий налоговую регистрацию нерезидента в стране резидентства с указанием номера налоговой регистрации и страны резидентства. - Предоставление документов осуществляется путем их регистрации в канцелярии Заказчика не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. На каждом из вышеперечисленных документов должен быть указан номер Договора. - В случае невыполнения всех или части Услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель обязан возвратить Заказчику сумму авансового платежа за вычетом стоимости надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком части Услуг. 3.7. Исполнитель настоящим Договором предоставляет Заказчику право в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные авансы, из причитающихся Исполнителю денег по всем договорам, заключённым между Заказчиком и Исполнителем, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Основаниями для удержания являются документы, подтверждающие: невыполнение, ненадлежащее выполнение Исполнителем договорных обязательств; срыв календарного плана оказания Услуг по Договору; начисленные штрафы, пени и иные неустойки; проведение взаимозачётов. |
| 4. Тараптардың міндеттері 4.1. Орындаушының міндеттері: 4.1.1. Қызметтерді лайықты түрде, толық көлемде және осы Шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде көрсетуге. 4.1.2. Қызметтерді өз күшімен және қаражатымен, сондай-ақ, егер Сатып алу ережесіне сәйкес жүргізілетін сатып алу талаптарында мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) көзделсе, қосымша күшімен және қаражатымен көрсетуге. 4.1.3. Осы шарт бойынша Қызметтер көрсетуге қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда қосалқы мердігерлердің іс-әрекеті үшін өзінің іс-әрекетіндей жауаптылықта болуға міндеттенеді, оның ішінде егер мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) резидент емес болып табылатын болса, ҚР валюталық реттеу туралы заңнамасына сәйкес валюталық операциялар бойынша төлемдер мен ақша аударымдары үшін жауаптылықта болады. 4.1.4. Шартпен көзделген Қызметтердің барлық түрлерін кешіктіріп және сапасыз көрсеткені үшін жауаптылықта болуға. 4.1.5. Тапсырысшыға Шарттың талаптарын тиісінше орындамаудың, сондай-ақ басқа да заңсыз әрекеттердің салдарынан келтірілген барлық шығындарды өтеуге. 4.1.6. Қауіпсіздікті басқару, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау жүйесінің талаптарын сақтамаудың нәтижесінде пайда болған, Тапсырысшыға, Орындаушыға және (немесе) қосалқы мердігерге (бірлесіп орындаушыға) зардабы тиетін мүмкін болатын оқиғалар үшін Тапсырысшы мен мемлекеттік бақылаушы органдардың, өзге де мүдделі тұлғалардың алдында толық жауаптылықта болуға. 4.1.7. Мемлекеттік бақылаушы органдар Орындаушының қызметінің нәтижесінде болған оқиға үшін Тапсырысшыға айыппұл санкцияларын ұсынған жағдайда пайда болған зиянның зардабына ақы төлеу үшін толық материалдық жауаптылықта болуға. 4.1.8. Салық органдары Тапсырысшыдан Орындаушының қызметінің нәтижесі болып табылатын кез келген өндіріп алуды талап еткен жағдайда, Тапсырысшыға салықтар, төлемдер мен қаржылық санкциялардың сомасын қайтару үшін, сондай-ақ Тапсырысшының мемлекеттік және сот органдарына қарсы арыздану шығындарының орнын толтыру үшін толық жауаптылықта болуға. 4.1.9. Қызметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының мұнайгаз өндіруші өнеркәсіптеріндегі қауіпсіздік, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі реттеуші құжаттарға сәйкес көрсетуді қамтамасыз етуге. 4.1.10. Шарттың талаптарын, Тапсырысшының ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын, сондай-ақ Шарт бойынша Қызмет көрсету кезінде заңнаманың техникалық қауіпсіздік пен еңбек қорғауды қоса алғандағы қолданымды талаптарын сақтауға. Қажетті шарттарды, талаптар мен стандарттарды сақтамаған жағдайда Орындаушыға Тапсырысшының объектілерінде ондай тыйым салуға негіз болған себептерді жойғанға дейін жұмыс істеуге тыйым салынуы немесе оның қызметтерінің ауқымы Тапсырысшы ұйғарған қызметтермен ғана шектелуі мүмкін. Бұл ретте, Орындаушы қызметтерді осы Шарттың мерзімдеріне сәйкес уақытылы көрсету үшін жауаптылықта болады. 4.1.11. Өз есебінен мемлекеттік және өзге де органдардан Орындаушыға қажетті Шарт бойынша Қызметтер көрсетуге арналған барлық рұқсат беруші құжаттарды, оның ішінде лицензияларды, сертификаттарды және өзге де рұқсаттарды алуы және толық күшінде әрі әрекетінде сақтауы қажет. 4.1.12. Қызмет көрсетудің барысында Тапсырысшы мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету. 4.1.13. Қызмет көрсетудің барысында өзінің іс-әрекеттерімен Тапсырысшының, сондай-ақ оның қарсы агенттерінің жұмысына кедергі келтірмеу. 4.1.14. Шарт бойынша Қызмет көрсету үшін қызметкерлердің ұдайы жеткілікті санын қамтамасыз ету, сондай-ақ Тапсырысшының талабы бойынша Орындаушының және/немесе Қызмет көрсетуге қатысатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының): - өзінің міндеттерін орындау кезінде біліксіздік немесе немқұрайдылық танытқан, немесе - Тапсырысшының мүдделеріне қарсы немесе зиян келтіретін қызметтерге қатысқан, немесе - Шарттың қауіпсіздікке, еңбек пен қоршаған ортаны қорғауға қатысты талаптарын сақтамаған кез келген қызметкерлерін ауыстыру. 4.1.15. Шартпен белгіленген өзге де міндедемелерді орындау. 4.1.16. Шарт бойынша Қызмет көрсетуді аяқтағаннан кейін, не Тапсырысшының сұратуы бойынша Тапсырысшыдан не ол уәкілеттендірген тұлғаларынан Шартты орындау үшін алынғандардың барлығын (қағаз жүзіндегі және электрондық түрдегі ақпараттар, құжаттама, сызбалар мен жоспарлар және басқалары) қайтару. 4.1.17. Тапсырысшының сұратуы бойынша Шартты орындаумен байланысты ақпарат пен құжаттарды, оның ішінде Орындаушының шаруашылық қызметінің қаржылық есептілігін ұсынуға. 4.2. Тапсырысшының міндеттері 4.2.1. Лайықты түрде көрсетілген қызметтерді қабылдап алу және осы Шарттың талаптарына сәйкес ақысын төлеу. 4.2.2. Орындаушыға Шарттың 14-тарауының талаптарын сақтай отырып, Шарт жасасу күнінен бастап күнтізбелік 10 күннің ішінде Қызметтер көрсету үшін қажетті бастапқы деректердің толық ауқымын беруге. Тапсырысшы бастапқы деректерді беруде күнтізбелік 5 күннен астап мерзімге кешіктіріп немесе толық емес мөлшерде ұсынатын болса, Орындаушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі тиісінше ұлғайтылады. 4.2.3. Тапсырысшы Орындаушының қызметкерлерімен бастапқы деректерді беру мәселесі бойынша өзара іс-қимыл жасау үшін жауапты қызметкерлерді бөледі. 4.3. Тапсырысшы: 4.3.1. Орындаушының қызметіне араласпай, Қызмет көрсетудің барысын, сапасы мен толықтығын тексеру мен бақылауды іске асыруға; 4.3.2. Орындаушыға оның осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауы үшін ұсынымдар және/немесе басқа да кеңестер беруге; 4.3.3. Орындаушы осы Шартты орындауға уақытылы кіріспесе немесе Қызметтерді оның дер кезінде аяқталуы мүмкін болмайтындай өте баяу көрсететін болса, осы Шартты орындаудан бас тартуға және шығыстардың орындалуын талап етуге; 4.3.4. Орындаушы Қызмет көрсетуде осы Шартқа Техникалық тапсырмадан ауытқып, оның салдарынан Қызмет көрсетудің нәтижесі нашарлаған жағдайда Орындаушыдан қисынды мерзімде кемшіліктердің ақысыз жойылуын талап етуге құқылы, ол туралы пысықтаудың көлемдері мен мерзімдері көрсетілген Хаттама дайындалады. | # Обязанности Сторон - Исполнитель обязуется: - Оказать Услуги надлежащим образом, в полном объёме и в сроки согласно условиям настоящего Договора. - Оказать Услуги своими силами и средствами, в том числе силами и средствами субподрядчиков (соисполнителей), если привлечения субподрядчиков (соисполнителей) предусматривается условиями закупок, проводимых согласно Правил закупок. - В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) к оказанию Услуг по Договору нести ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей), как за свои собственные, в том числе, если субподрядчики (соисполнители) являются нерезидентами, нести ответственность по платежам и переводам денег по валютным операциям согласно законодательству РК о валютном регулировании. - Нести ответственность за несвоевременное и некачественное оказание Услуг, предусмотренных Договором. - Возместить Заказчику все причинённые ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением условий Договора, а также другими неправомерными действиями. - Нести полную ответственность перед Заказчиком, государственными контролирующими органами, иными заинтересованными лицами за возможные происшествия, возникающие в результате несоблюдения требование системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов со сказывающимися последствиями на Заказчике и Исполнителе и (или) на субподрядчике (соисполнителе). - В случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Исполнителя, нести полную материальную ответственность по возмещению причинённого Заказчику ущерба. - В случае предъявления налоговыми органами Заказчику любых взысканий, являющихся следствием деятельности Исполнителя, нести полную ответственность по возмещению Заказчику вмененных сумм налогов, платежей и финансовых санкций, а также по возмещению расходов Заказчика по обжалованию в государственных и судебных органах. - Обеспечивать оказание Услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан. - Соблюдать условия Договора, требования внутренних нормативных документов Заказчика, а также требования применимого законодательства Республики Казахстан, в том числе по технической безопасности и охране труда при оказании Услуг по Договору. В случае несоблюдения Исполнителем необходимых требований и стандартов, в том числе по технической безопасности и охране труда, Исполнителю может быть запрещено, оказывать Услуги на объектах Заказчика до момента устранения причин, послуживших основанием для запрета, или объем Услуг может быть сведён только к тем Услугам, которые Заказчик сочтёт возможными. При этом, Исполнитель несёт ответственность за своевременное оказание Услуг согласно срокам Договора. - За свой счёт получать и сохранять в полной силе и действии все необходимые Исполнителю разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты и иные разрешения от государственных и иных органов на оказание Услуг по Договору. - Обеспечивать в процессе оказания Услуг сохранность имущества Заказчика. - Не препятствовать своими действиями в процессе оказания Услуг Заказчику, а также его контрагентов. - Обеспечить постоянное наличие персонала, достаточного для оказания Услуг по Договору, а также заменить по требованию Заказчика любой персонал Исполнителя и/или субподрядчика (соисполнителя), участвующий в оказании Услуг, который: - проявили некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей, или - участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика, или - не соблюдает требования Договора в отношении безопасности, охраны труда и окружающей среды. 4.1.15. Выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором. 4.1.16. По завершении оказания Услуг по Договору, либо по запросу Заказчика вернуть все полученное от Заказчика, либо уполномоченных им лиц для исполнения Договора (информацию на бумажных и электронных носителях, документацию, чертежи, планы и пр.). 4.1.17. Предоставлять по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора. - Обязанности Заказчика - Принять надлежащим образом оказанные Услуги и оплатить их стоимость согласно условиям настоящего Договора. - Предоставить исходные данные в полном объеме, необходимые Исполнителю для оказания Услуг в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора, с соблюдением требований раздела 14 Договора. При задержке передачи Заказчиком исходных данных более чем на 5 календарных дней или в неполном объеме, срок исполнения обязательств по Договору Исполнителем соразмерно увеличивается. - Заказчик выделяет персонал, ответственный за взаимодействие с сотрудниками Исполнителя по вопросам передачи исходных данных. - Заказчик имеет право: - Осуществлять проверку и контроль над ходом оказания Услуги, качество и полноту объёма оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. - Давать рекомендации и/или другие консультации Исполнителю для надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору. - Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или оказывает Услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. - Если Услуга оказана Исполнителем с отступлениями от Технического задания к настоящему Договору, ухудшившими результат оказания Услуг, потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, о чем составляется Протокол, с указанием объема доработок и сроков. |
| 5. Көрсетілген қызметтерді табыстау-қабылдау тәртібі 5.1. Шартқа № 1 Қосымшада белгіленген Қызметтер көрсетудің бірінші және екінші кезеңдері аяқталуының нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырысшыға оның кеңсесінде тіркелетін ілеспе хатпен бірге Қызмет көрсетулердің бірінші/екінші кезеңі бойынша Есеп (бұдан әрі – Кезең бойынша есеп) жібереді. Тапсырысшы 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Орындаушының өкілдерімен әр кезең бойынша Есепті Техникалық тапсырмаға сәйкестігін және Қызмет көрсетулердің сапасын бағалау тұрғысында қарайды.Кезең бойынша есепті қараудың қортындылары бойынша Тапсырысшы 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Орындаушыға Қызмет көрсетулер актісіне қол қойып жіберуі қажет. Көрсетілген Қызметтер бойынша ескерту-талаптар бар болған жағдайда Тапсырысшы Кезең бойынша есепті қарау күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде олар туралы жазбаша түрде хабарлап және анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін айқындауы қажет. 5.2. Шартқа № 1 қосымшада белгіленген Қызмет көрсетудің 3-кезеңі аяқталуының нәтижелері бойынша Орындаушы ТЭЗ бойынша Есепті келісу, сараптамадан өткізу және алу үшін мына органдарға жібереді: - Тапсырысшының ғылыми-техникалық кеңес; -«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның ғылыми-техникалық кеңесі. Бұл ретте, жоғарыда аталған органдардың ТЭЗ бойынша есепті қарауының жалпы мерзімі күнтізбелік 30 күнді құрайды. 5.3. ТЭЗ бойынша есепке қатысты көрсетілген органдардың бірінің ескертулері бар болған жағдайда Тапсырысшы Орындаушыға ТЭЗ бойынша есептегі кемшіліктерді, ескертулерді және мүмкін ұсынымдарды жоюдың мерзімдерін көрсетіп, оны келісуден, сараптама мен қортынды жасаудан негіздемеленген жазбаша түрдегі бас тартуды жолдайды. 5.4. Егер Орындаушы кемшіліктерді жоюдың мерзімдерімен, Тапсырысшының ескертулерімен келіспеген жағдайда, Тараптар Шарттың екі Тарабы хаттамаға қол қоюы жолымен мерзімдерді бірлесе отырып келіседі. 5.5. Орындаушы кемшіліктерді жойғаннан кейін ТЭЗ бойынша есепті қабылдау қайта жүргізіледі. Осы Шарттың 5.2-тармағында көрсетілген органдардың оң қортындысы алынып және келісілгеннен кейін, ТЭЗ бойынша есеп қағаз жүзінде және электрондық таратқыштарда орыс тіліндегі 6 данада және ағылшын тіліндегі 2 данада Тапсырысшыға беріледі, одан кейін ТЭЗ бойынша есепті Орындаушы Тапсырысшыға Тараптардың өкілетті өкілдері көрсетілген Қызмет көрсетудің 3-кезеңі актісінің 2 (екі) данасына қол қоюы жолымен береді. Тапсырысшы 10 (он) жұмыс күні ішінде Актіге қол қойып, Орындаушыға оның бір данасын қайтарады. 6. Жергілікті қамтылу 6.1. Орындаушы Шартқа № 2 қосымшада белгіленген нұсқа бойынша есепті айдан кейінгі айдың 10-ына дейін тоқсан сайынғы негізде растаушы құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, көрсетілген Қызметтердегі жергілікті қамтылу туралы растаушы құжаттарды, сондай-ақ Орындаушы Шарт бойынша жергілікті қамтылу үлесі жөніндегі түпкілікті есепті көрсетілген Қызметтер үшін түпкілікті есеп айырысуға дейін өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін ұсынуға міндетті. 6.2. Қызмет көрсетулердегі жергілікті қамтылудың үлесі Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алуы кезіндегі жергілікті қамтылуды есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептелуі қажет. 6.3. Орындаушы көрсеткен Қызметтердегі жергілікті қамтылу үлесі 100 %-ды (Орындаушы ондай үлесті мәлімдеуі жағдайында көрсетіледі) құрайды. Орындаушы болсын, ол тартқан қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) болсын мәлімделген жергілікті қамтылу үлесі бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға Шарттың жалпы сомасынан 5% мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ жергілікті қамтылудың әрбір орындалмаған 1%-ы үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,15%, бірақ Шарттың жалпы сомасының 15%-нан асырмай айыппұл төлеуге міндетті. 6.4. Орындаушы жергілікті қамтылу үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат ұсынған жағдайда Тапсырысшы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бастартуға және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы. 6.5. Орындаушы жергілікті қамтылу жөніндегі есептілікті уақытылы ұсынбағаны және жалған есептілік ұсынғаны үшін Тапсырысшыға 100 еселік айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. 7. Қызмет көрсетуге кепілдік Орындаушы мыналарға кепілдік береді: 7.1. Орындаушыда, сондай-ақ оның қосалқы мердігерлерінде (бірлесіп орындаушылары), олар бар болған жағдайда, барлық рұқсат беретін құжаттардың, оның ішінде Қызмет көрсетуге лицензиялардың, сертификаттардың, шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсаттардың және өзге де Шарт бойынша Қызмет көрсету үшін талап етілетін рұқсат құжаттарының бар болуына, ал Орындаушы мен қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) Қызмет көрсетуге тікелей қатысатын қызметкерлерінің Қызметтерді сапалы көрсету үшін қажетті біліктілігі мен тәжірибесінің бар болуына. 7.2. Шарттың мәні болып табылатын Қызмет көрсетулер Қазақстан Республикасының заңнамасына және белгіленген талаптар мен стандарттарға, Шарттың талаптарына толықтай сәйкес болуы қажет. Қызмет көрсетудің барысында, сондай-ақ Қызмет көрсетудің нәтижелерінде анықталған кез келген сәйкессіздікті Орындаушы өз күшімен өз қаражытының есебінен жояды. 7.3. Қызмет көрсетулердің нәтижелері еркін екендігіне және үшінші тұлғалардың Қазақстан Республикасының авторлық және аралас құқықтар саласындағы заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік және/немесе басқа да интеллектуальдық меншіктілікке негізделген кез келген құқықтары мен талаптарынан еркін болады, және Мердігер Қызмет көрсетулерге байланысты пайда болатын интеллектуалдық құқықтың бұзылуына немесе жорамал бұзылуына байланысты пайда болған барлық іс-әрекеттер, талаптар, талап етулер, шығындар, шығыстар мен міндеттемелер бойынша жауапты болады, Тапсырысшыны жауаптылықтан босатады, қорғайды, шығындарын өтейді және оның жауаптылыққа тартылмауын қамтамасыз етеді. 8. Жеуге болмайтын күн жағдайы 8.1. Тараптар, егер ол жеңуге болмайтын күш жағдайының әсері болып табылатын болса осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады. Жеңуге болмайтын күш жағдайы ретінде Шарт жасалғанан кейін Тараптың ескеруі мүмкін емес және оған қатысты емес төтенше сипаттағы оқиғаның нәтижесінде пайда болған жағдай ұғылады. 8.2. Жеңуге болмайтын күш жағдайына Тараптардың ерік-жігеріне тәуелсіз және Тараптардың кез келгені Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға мүмкін болмайтын жағдайлар болып табылуы шартымен су тасқыны, жер сілкінісі және басқа да табиғат апаттар, эмбарго, соғыс немесе әскери іс-қимылдар, диверсия, лаңкестік, мемлекеттік органдардың Қызметтер көрсетуге тыйым салатын немесе қандай да болсын ретпен бөгет жасайтын нормативтік құқықтық актілер шығаруы жағдайлар жатады. 8.3. Шарттың 8.2-тармағында көрсетілген жағдайлардың салдарынан осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға жағдайы жоқ Тарап аталған жағдайдың пайда болғандығын растайтын тиісті құжатты қоса беру арқылы екінші Тарапты 48 сағаттың ішінде жазбаша түрде бұндай жағдайлардың пайда болғандығы туралы құлақтандыруы тиіс. Көрсетілген құжаттарды Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы немесе сауда-өнеркәсіптік палатасы растауы және куәландыруы қажет. 8.4. Егер жеңуге болмайтын күш жағдайы 1 (бір) айдан астам уақыт бойы әрекетін жалғастырса Тараптардың әр қайсысының Шартты одан әрі орындаудан бас тартуға құқығы бар, бұл жағдайда Тараптар іс жүзінде берілген Тауар мен жүргізілген төлемдер үшін осы Шарт бойынша өзара есеп айырысулар жүргізуге міндеттенеді. | # Порядок приёма-передачи оказанных Услуг - По итогам завершения первого и второго этапов оказания Услуг, определенных Приложением №1 к Договору, Исполнитель направляет Отчет по первому/второму этапу оказания Услуг (далее - Отчет по этапу) Заказчику сопроводительным письмом, регистрируемом в канцелярии Заказчика. Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней проводится совещание с участием представителей Исполнителя по рассмотрению Отчета по каждому этапу на соответствие Техническому заданию и оценке качества оказанных Услуг. Решение Заказчика является основанием для подписания Акта оказанных Услуг по соответствующему этапу. По итогам рассмотрения Отчета по этапу, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать и направить Исполнителю Акт оказанных Услуг. В случае наличия претензий по оказанным Услугам, Заказчик должен сообщить о них в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения Отчета по этапу и определить сроки устранения выявленных недостатков. - По итогам завершения третьего этапа Услуг, определенного Приложением №1 к Договору, Исполнитель сопроводительным письмом, которое регистрируется в канцелярии Заказчика, направляет Отчет по ТЭИ на согласование, экспертизу и получение заключения у следующих органов: - научно-технический совет Заказчика; - научно-технический совет АО «РД «КазМунайГаз». При этом общий срок рассмотрения Отчета по ТЭИ всеми вышеуказанными органами составляет 30 (тридцать) календарных дней. - В случае наличия замечаний у одного из указанных органов к Отчёту по ТЭИ, Заказчик направляет Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от его согласования, экспертизы и выдачи заключения, с указанием сроков устранения недостатков, замечаний и возможных предложений к Отчёту по ТЭИ. - В случае несогласия Исполнителя со сроками устранения недостатков, замечаний Заказчика, Стороны совместно согласовывают сроки путем подписания протокола обеими Сторонами Договора. - После устранения Исполнителем недостатков, замечаний приемка Отчёта по ТЭИ осуществляется повторно. После согласования и получения положительных заключений органов, указанных в п. 5.2. настоящего раздела Договора Исполнитель передает Заказчику Отчёт по ТЭИ в 6-ти экземплярах на русском языке и в 2-х экземплярах на английском языке на бумажном и электронном носителях, после чего Сторонами подписывается Акт оказанных Услуг по третьему этапу в 2 (двух) экземплярах. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает и возвращает Исполнителю один экземпляр Акта оказанных Услуг. # Местное содержание - Исполнитель в срок до 10 числа, месяца, следующего за отчётным, обязан предоставлять сведения о местном содержании в оказанных Услугах по форме, установленной в Приложении №2 к Договору, с приложением копий подтверждающих документов одновременно с Актом сверки взаимных расчётов до окончательного расчёта за оказанные Услуги, а также по запросу Заказчика в установленные в запросе сроки. - Доля местного содержания в оказываемых Услугах должна быть рассчитана в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «30» января 2015 года № 87. Исполнитель несет ответственность за правильность и достоверность расчета местного содержания. - Доля местного содержания в оказываемых Исполнителем Услугах составляет ___ %. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по заявленной доле местного содержания как Исполнителем, так и привлеченными им субподрядчиками (соисполнителями), Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора, а также штраф в размере 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей суммы Договора, но не более 15% от общей суммы Договора. - В случае предоставления Исполнителем недостоверной Информации по доле местного содержания в оказываемых Услугах, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков. - Исполнитель несет ответственность за несвоевременное предоставление отчётности по доле местного содержания и за предоставление недостоверной отчетности в виде штрафа в размере 100 - кратного месячного расчетного показателя, установленного Законом Казахстан (О Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год). # Гарантии на Услуги Исполнитель гарантирует, что: - Исполнитель, а также его субподрядчики (соисполнители), при их наличии, имеют все разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на оказываемые Услуги, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и иные разрешительные документы, требуемые для оказания Услуг по Договору, а персонал Исполнителя и субподрядчиков (соисполнителей), непосредственно участвующий в оказании Услуг, обладают соответствующей квалификацией и опытом, необходимыми для качественного оказания Услуг. - Услуги, являющиеся предметом Договора, должны полностью соответствовать условиям Договора, действующему законодательству Республики Казахстан, установленным в Республике Казахстан требованиям, нормам, техническим условиям и стандартам. Любое несоответствие, выявленное в ходе оказания Услуг, а также в результатах Отчёта по ТЭИ, будет устранено Исполнителем самостоятельно за счёт собственных средств. - Результаты Услуг свободны и будут свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и\или другой интеллектуальной собственности, согласно законодательству Республики Казахстан в сфере авторских и смежных прав, и Исполнитель несёт ответственность, освобождает от ответственности, защищает, возмещает ущерб и обеспечивает не привлечение к ответственности Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами, расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с оказанием Услуг. # Обстоятельства непреодолимой силы - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены стороной и не зависят от неё. - К обстоятельствам неопределимой силы относятся наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, диверсия, терроризм, издание нормативных правовых актов государственными органами, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих оказанию Услуг при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору. - Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, должны в течение 48 часов известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. с приложением соответствующего документа. Данные обстоятельства должны быть подтверждены оригиналом документа, выданного уполномоченным государственным органом. - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 1 (одного) месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчёты по настоящему Договору за фактически оказанные Услуги и по произведённым платежам. |
| 9. Шартты бұзу тәртібі 9.1. Тапсырысшының мынадай жағдайларда: 1) Тапсырысшыға қатыссыз себептер бойынша Орындаушы Қызмет көрсетулерді 1 (бір) айдан астам мерзімге кешіктіріп бастауы; 2) Орындаушы Шарттың талаптарын бұзып, оның салдарынан Шартта көрсетілген Қызмет көрсетулер сапасының төмендеуі; 3) Қызмет көрсетуге құқық беретін лицензияның және Орындаушыны Қызмет көрсетуге құқығынан айыратын қолданыстағы заңнаманың шеңберінде мемлекеттік органдар беретін басқа да актілердің күші жойылуы; 4) егер Қызметтерді көрсетуді кешіктіру 30 күнтізбелік күннен асса не өсімақыларды және (немесе) айыппұлдарды төлеуді кешіктіру 15 (он бес) күнтізбелік күннен асса; 5) егер Орындаушы болсын, қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) болсын Шарт бойынша өзінің қандай да бір басқа міндеттемелерін орындамаса немесе орындай алмаса; 6) егер Орындаушы болсын, қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) болсын құпиялық шарттарын бұзса; 7) егер Орындаушы, оның аффилирленген тұлғалары, қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) Шарттың 11-тарауының талаптарын бұзса Шарттың талаптарын бұзғаны үшін Орындаушыға қандай да болмасын төлемдерді өтеместен Орындаушыға Шартты бұзу ұйғарылған күнге дейін 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша құлақтандыру жолдау арқылы Шартты қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен бір жақты тәртіппен толық немесе ішінара бұзуға құқы бар. | # Порядок расторжения Договора - Без ущерба каким-либо другим санкциям, за нарушение условий Договора, Заказчик имеет право в одностороннем порядке полностью или частично расторгнуть Договор, без возмещения Исполнителю каких-либо выплат, направив Исполнителю не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора письменное уведомление, в случаях: - задержки Исполнителем начала оказания Услуги более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика; - нарушения Исполнителем условий Договора ведущих к снижению качества Услуг, предусмотренных условиями Договора; - аннулирования лицензий на право оказания Услуги и других актов, выдаваемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающее Исполнителя права на оказание Услуги; - если просрочка оказания Услуг превысит 30 (тридцать) рабочих дней, либо задержка выплаты пени и\или штрафов превысит 30 (тридцать) банковских дней; - если Исполнитель не выполняет или не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору; - если Исполнитель нарушил условия конфиденциальности; - если Исполнителем, его аффилированными лицами, субподрядчиками (соисполнителями), работниками, посредниками нарушены требования раздела 11 Договора. |
| 10. Дауларды шешу тәртібі 10.1. Шартты орындау, өзгерту, бұзу процесінде пайда болған барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. 10.2. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тапсырысшының орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі. 10.3. Шартпен көзделмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі | # Порядок разрешения споров - Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения Договора, разрешаются путём переговоров. - В случае невозможности достижения согласия, споры разрешаются в суде по месту нахождения Заказчика. - Все иные вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан. |
| 11. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар 11.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында Тараптар, сондай-ақ олардың аффилирленген тұлғалары, қызметкерлері, делдалдары мен қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті қоса алғанда Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ Ұлыбританияның «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын (бұдан әрі – Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама) бұзушылыққа не оны бұзуға жәрдемдесетін іс-әрекеттер жасаудан, оларды жасауға пиғыл танытудан тартынады, қандай да болмасын заңсыз басымдықтарға ие болу немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу мақсатында кез келген тұлғаларға олардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне әсер ету үшін қандай да болмасын ақша қаражаттарын немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді. 11.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында Тараптар, олардың аффилирленген тұлғалары, қызметкерлері, делдалдары мен қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) Шарттың мақсаттары үшін қолданымды заңнама бойынша пара алу/беру, коммерциялық пара беру болып табылатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді іске асырмайды. 11.3. Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындау барысында Тараптар: Шарттың мақсаттары үшін қолданымды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қатысты талаптарды, сондай-ақ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын сақтауға, және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлықты жоюға арналған орынды шараларды орындауға міндеттенеді. 11.4. Тапсырысшы Шарттың орындалу барысын талдау мақсатында Орындаушыдан Шартты орындау жөніндегі мәліметтер бар кез келген құжаттарды сұратуға құқы бар. 11.5. Тараптар Шарттың осы тармағының қандай да болмасын ережелерінің бұзылғанынан немесе бұзылайын деп тұрғанынан сескенсе, онда тиісті Тарап екінші Тарапты ол туралы жазбаша түрде құлақтандыруға міндеттенеді. 11.6. Жазбаша құлақтандыруда Тарап фактілерге жүгінуге немесе Тараптың, оның аффилирленген тұлғаларының, қызметкерлерінің, делдалдары мен (немесе) қосалқы мердігерлерінің (бірлесіп орындаушыларының) Шарттың осы тармағының қандай да болмасын ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін нақты растайтын немесе күдіктенуге негіз болатын материалдарды ұсынуы керек. 11.7. Жазбаша құлақтандыру алған Тарап 10 (он) күндік мерзім ішінде тексеру жүргізуге және екінші Тарапқа оның нәтижелерін ұсынуға міндетті. 11.8. Егер Орындаушы Шарттың осы тармағының қандай да болмасын ережелерінің бұзылғанынан немесе бұзылайын деп тұрғанынан сескенсе, Орындаушы Тапсырысшының Ерікті хабардар ету саясатына сәйкес ол туралы ерікті хабарлама жібере алады. Орындаушының ерікті хабарламаларды жіберудің, сондай-ақ Тапсырысшының оларды қарауының тәртібін белгілейтін Ерікті хабардар ету саясаты Тапсырысшының корпоративтік веб-сайтында орналастырылған. 11.9. Егер Тапсырысшы Шарттың осы тармағының қандай да болмасын ережелерінің бұзылғанынан немесе бұзылайын деп тұрғанынан сескенсе,Тапсырысшы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Берушіде кешенді тексеру жүргізуге құқ | # Антикоррупционные требования. - Стороны подтверждают, что они, а также их аффилированные лица, работники, посредники и субподрядчики (соисполнители) не совершали, не побуждали к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области борьбы с коррупцией, а также Закона Великобритании «О борьбе с коррупцией» (далее – «Антикоррупционное законодательство»), не выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, посредники и субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства. - При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны обязуются: соблюдать требования применимого для целей Договора законодательства, связанные с борьбой с коррупцией, а также требования Антикоррупционного законодательства, и принимать адекватные меры для предотвращения коррупции в соответствии с Антикоррупционным законодательством. - Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя любые документы, содержащие сведения по исполнению Договора в целях анализа хода исполнения Договора. - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора Стороной, ее аффилированными лицами, работниками, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями). - Сторона, получившая письменное уведомление, обязана в 10 (десяти) дневный срок провести расследование и представить его результаты в адрес другой Стороны. - В случае возникновения у Исполнителя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Исполнитель может направить инициативное сообщение об этом в соответствии с Политикой инициативного информирования Заказчика. Политика инициативного информирования, предусматривающая порядок направления Исполнителем сообщений инициативного информирования, а также их рассмотрения Заказчиком размещена на корпоративном веб-сайте Заказчика. - В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Заказчик имеет право провести комплексную проверку Исполнителя с целью обеспечения соблюдения требований Антикоррупционного законодательства. |
| 12. Лицензия (сертификаттар) 12.1.Орындаушы қызметті көрсетуге қажетті лицензиялар (сертификат) мен басқа да рұқсат беру құжаттарының, материалдардың, жабдықтардың, қосалқы жабдықтардың шығындарын өзі алып жүреді | # Лицензии (сертификаты). - Исполнитель обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) и прочих разрешительных документов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для оказания Услуг. |
| 13. Тараптардың мүліктік жауапкершілік 13.1. Тиісінше орындамауды қоса алғанда, Орындаушы Қызмет көрсетудің Шартпен айтылған мерзімдерін бұзған жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға кешіктірген әр күн үшін уақытылы көрсетілмеген Қызметтің құнынан 0,35%-ы, бірақ кешіктіріліп көрсетілген Қызметтердің құнынан 10% артық емес мөлшерінде өсімақы төлеуге міндетті. Өсімақыны төлеу тиісті шот-фактура алынған сәттен бастап 30 (отыз) банктік күннің ішінде жүргізіледі. 13.2. Қызмет көрсетулердегі кемшіліктерді, ескертулерді жоюды Шарттың 5-тарауының 5.4-тармағына сәйкес Тараптардың Хаттамасында көзделген мерзімде бастамағаны үшін Орындаушы Тапсырысшыға кешіктірілген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,05%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың сомасынан 5%-ынан асырмастан өсімақы төлейді. 13.3. Шарттың 9-тарауында көзделген жағдайларды қоспағанда Орындаушы Шарт бойынша өзінің міндеттемесін орындаудан бастартқан немесе орындауға мүмкіндігі болмаған жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға Шарттың жалпы сомасынан 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. Айыппұлды төлеу тиісті төлем талабы алынған сәттен бастап 7 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі. 13.4. Орындаушы өсімақы және(немесе) айыппұл төлеу үшін Орындаушы Тапсырысшыға ұсынған шот-фактура көрсетілген Қызметтер үшін төлеу жөніндегі және өсімақы және(немесе) айыппұл төлеу жөніндегі қарсы біртекті талаптардың есебін жүргізу мақсатында өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне енгізілуі мүмкін екендігіне келіседі. 13.5. Тапсырысшы ұсынылған шот-фактураға сәйкес өсімақыны және(немесе) айыппұлды төлегенге дейін өсімақының және(немесе) айыппұлдың сомасын Шарт бойынша Орындаушыға тиесілі төлемнен ұстап қалуға құқықты. 13.6. Айыппұл санкцияларын төлеу кінәлі Тарапты Шарттың 9-тарауында көрсетілгендей шартты бұзу жағдайларын қоспағанда, осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 13.7. Көрсетілген Қызметтер үшін төлеуді негізсіз кешіктірген жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға кешіктірген әр күн үшін берешектің сомасынан 0,05% мөлшерінде, бірақ берешектің сомасынан 10%-дан артық емес өсімақы төлеуі тиіс. 13.8. Өсімақылар мен айыппұлдар есептеу Актіге қол қою датасы бойынша жүргізіледі. Қызметтерді көрсету 30 күнтізбелік күннен астамға кешіктірілген және Шарттың 5.2. тармағына сәйкес айыппұл санкциялары есептелген жағдайда өсімақы Шарттың 5.1. тармағына сәйкес есептеледі, есеп айырысу кезінде айыппұл санкциялары өндіріліп алынбайды | # Имущественная ответственность Сторон - За ненадлежащее исполнение, в том числе в случае просрочки Исполнителем сроков оказания Услуг, оговорённых Договором, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,35% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг за каждый день просрочки оказания Услуг, но не более 10% от общей суммы Договора. Оплата пени производится в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета. - За задержку устранения недостатков, замечаний в Услугах против срока, предусмотренного Протоколом Сторон согласно пункту 5.4. раздела 5 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,05% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора. - В случае отказа или невозможности Исполнителя выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных в разделе 8 Договора, Исполнитель обязан оплатить штраф в размере 10% от общей суммы Договора. Оплата штрафа производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счёта. - Исполнитель согласен, что счет, предъявленный Заказчиком Исполнителю для оплаты пени и (или) штрафа может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за оказанные Услуги и по оплате пени и (или) штрафа. - Заказчик вправе до оплаты пени и (или) штрафа в соответствии с выставленным счетом удержать сумму пени и (или) штрафа из платежа, причитающегося Исполнителю по Договору. - Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по Договору, за исключением случаев расторжения Договора, предусмотренных разделом 9 Договора. - В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Заказчик должен выплатить Исполнителю пеню в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности. - Расчёт пени и штрафов производится на дату подписания Акта. При просрочке сроков оказания Услуг свыше 30 (тридцати) календарных дней и начислении штрафных санкций в соответствии с пунктом 13.3. настоящего раздела Договора, пеня, начисляемая в соответствии с пунктом 13.1. настоящего раздела Договора, при расчете штрафных санкций не взыскивается. |
| 14. Құпиялық 14.1. Тараптар осы Шартты жасасқан кезде және осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында берілген немесе берілетін бүкіл ақпарат көлемін құпия ақпарат деп есептеуге келіседі. 14.2.Тараптар осы Шартты жасасқан кезде және осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында алған Тараптың құпия ақпаратын ешқандай әдіспен жарияламауды (үшінші тұлғаларда заңға тікелей сілтеме жасайтын тиесілі өкілеттіктері болған жағдайлардан, я болмаса Тараптың осы Шарттың 14.1-тармағына сай белгіленген құпия ақпаратын үшінші тұлғаларға ұсынуға жазбаша үлгіде келісім берген жағдайлардан басқа, кез-келген үшінші тұлғаларға қолжетімді жасамауды) өз міндетіне алады. Құпиялылық жөніндегі осы міндеттеменің күші осы Шарттың әрекет ету мерзімі шегінде және Шарт әрекеті тоқтағаннан кейінгі 5 (бес) жыл ішінде сақталады. 14.3. Шарт бойынша Тараптардың бір-біріне беретін техникалық ақпараттар пен құжаттамалар құпия болып есептеледі және Тараптардың жазбаша келісімінсіз жалпы мәлімет үшін жарияланбайды және/немесе таратылмайды, сондай-ақ үшінші тараптарға берілмейді. | # Конфиденциальность - Стороны согласны считать весь объем информации, переданной и передаваемой при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией. - Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступным любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определённой в соответствии с пунктом 14.1. настоящего раздела Договора, третьим лицам) конфиденциальную информацию Стороны, к которой он получил доступ при заключении настоящего Договора, и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора. Данное обязательство по конфиденциальности сохраняется в силе в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. - Документация и техническая информация, передаваемые сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. |
| 15. Хат-хабарлар 15.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат жазысу жүргізу, құлақтандыру, нұсқаулықтар, келісім, бекіту, сертификаттар немесе кімнің болмасын шешімін ұсыну немесе шығару қажет болса және, егер басқаша тұрғыда айтылмаса, онда хат жазысулардың мұндай түрі негізсіз бас тартуларсыз және кешіктірулерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады. 15.2. Аталған Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат жазысу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың Шарттың нөмірі бар деректемесі болуы керек. Байланыстың электронды түрлерімен берілетін, қолдан жазылған немесе басылған – Осы Шарттың талаптары бойынша Тараптардың кез келгені екінші Тараптан талап еткен, рұқсат еткен немесе берген кез келген хат-хабар, құлақтандыру, есеп берулер, сұрау салулар, талап етулер, бекітулер, келісулер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарлаулар күні бұрын орындалуы және жолданым арналған Тараптың дұрыс көрсетілген мекен-жайымен танылған курьерлік қызметтің көмегімен (барлық почта жөнелтілімдері алдын ала ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады) немесе факсимильдік байланыс және/немесе телекстер арқылы - алғандығы туралы түбіршектер талап етіле отырып – осындай тапсырысты хат жөнелту арқылы алғандығы туралы қағаз алғаннан кейін беріледі. Курьерлік почтамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жөнелтілген кез келген хабарлама берілген сәтте алынған болып есептеледі (неғұрлым ертерек алынғандығын растау болмаған кезде). 15.3. Тапсырысты (авиа) хатпен жөнелтілген құлақтандыру почта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің почтаның жеткізілгенін растайтын мөртаңбасы болуы шартымен жеткізілген болып есептеледі. 16. Қызмет көрсетудің барысы мен сапасын тексеру 16.1. Тапсырысшы кез келген уақытта Қызмет көрсетудің барысы мен сапасын, Қызмет көрсетудің мерзімін, жабдықтар мен материалдардың сапасын, мамандардың біліктілігін және т.б. өз күшімен немесе үшінші тұлғаларды өз есебінен тартып тексеруге құқылы. Орындаушы Тапсырысшы уәкілеттендірген үшінші тұлғаның сұратуы бойынша қажетті ақпараттарды беруге міндетті. Бұл ретте, тексерудің барысында Шарттың талаптарынан ауытқушылықтың немесе өзге де кемшіліктердің байқалуы Орындаушыны оның Шарт бойынша қандай да болмасын міндеттемелерін орындаудан босатпайды және Тапсырысшыны көрсетілетін Қызметтердің мерзімдеріне, көлемдеріне және сапасына одан әрі де талап қою құқығынан, сондай-ақ орындалған Қызмет көрсету туралы нақты және толық ақпарат (есеп) сұрату құқықтарынан айырмайды. 16.2. Тапсырысшының талабы бойынша Орындаушы Тапсырысшыға және/немесе оның өкілдеріне Шартты орындауға байланысты ақпаратты тексеруді жүргізуге жәрдем көрсетеді. Тапсырысшы тексеру ұйымдастырған кезде Орындаушыға келтірер қолайсыздықтарды неғұрлым азайтуға тырысады. Орындаушы тиісті сұрату алынған сәттен бастап 2 күннен кешіктірмей Тапсырысшыны Қызмет көрсетудің барысы туралы құлақтандыруға, сондай-ақ көрсетілген Қызметтердің көлемдері мен сапасын растайтын қажетті құжаттаманы ұсынуға міндеттенеді. 17. Шарттың қолданылу мерзімі 17.1. Осы Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде – олар толық аяқталғанға дейін қолданылады. 17.2. Аффилиирленген тұлғалардың арасында Шарттар жасалған жағдайда Шарт Тараптардың уәкілетті органдарының оны жасасу туралы шешім қабылдауы шартымен күшіне енеді. 18. Қортынды ережелер 18.1. Орындаушы Тапсырысшыны құрылтайшылық құжаттардың, қосалқы мердігердің қызметкерлерінің біліктілігін растайтын құжаттардың, көрсетілетін Қызметтерге арналған лицензияларды, сертификаттарды қоса алғанда рұқсат беру құжаттарының, шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсат қағаздарының және Шарт бойынша Қызмет көрсету үшін талап етілетін өзге де рұқсат беру құжаттарының көшірмелерін ұсына отырып алдын ала құлақтандырып, Шартқа сәйкес көрсетілетін Қызметтердің бір бөлігін, егер ол қосалқы мердігерді (бірлесіп орындаушыны) тарту тендерлік құжаттама мен өтінімде (егер сатып алу тендер тәсілімен немесе Сатып алу ережесіне сәйкес өтпеді деп танылған тендердің қортындылары бойынша бір көзден тәсілімен жүзеге асырылған жағдайда) немесе Шарттың қосымшасы болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген болса, сондай-ақ берілетін Қызмет көрсетулердің көлемі қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды реттейтін жоғарыда аталған құжаттарда көрсетілген көлемінен аспаса Қосалқы мердігерлікке беруге құқы бар. Шартты орындау үшін қосалқы мердігерді тартқан жағдайда Орындаушы қосалқы мердігердің осы Шарттың барлық талаптарын орындауын қамтамасыз етеді. 18.2. Шартқа енгізілген жазбаша түрдегі, Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған және мөрлермен бекітілген барлық толықтырулар мен өзгерістер қолданымды болып есептеледі. Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Шартқа қосымша жазбаша түрдегі келісім түрінде ресімделеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын. Шартқа осы Шартпен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда Шартқа Орындаушыны таңдау үшін негіз болып табылатын шарттар мен ұсыныстардың мазмұнын өзгертуі мүмкін болатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді. 18.3. Орындаушы Тапсырысшыны Қызмет көрсетудің нәтижесінде үшінші тұлғалар тартқан шығындар бойынша арыздар мен шағымдардан босатады, сондай-ақ Тапсырысшының Шартты орындаудың барысында және салдарынан туындаған шығындарына немесе мүлкіне келтірілген зиянға, өз меншігі мен қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянмен, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қайтыс болуына байланысты барлық тәуекелдер үшін өзі жауапты болады. 18.4. Шартқа қол қойылғаннан кейін оның алдындағы Шарт жөніндегі барлық ауызша және жазбаша келіссөздер күшін жояды. 18.5. Тараптардың осы Шартпен көзделген өзінің құқықтары мен міндеттерін Тараптардың заңды құқықтық мұрагерлерін қоспағанда оған екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. 18.6. Тапсырысшы мен Орындаушының банктік деректемелері немесе заңды мекен-жайлары өзгерген жағдайда Тараптар өзгеру күніне дейін 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей ол туралы күні бұрын бір-бірін хабардар етеді. Егер құлақтандыру мерзімдерінің бұзылуы немесе алушы-Тараптың төлемге арналған деректемелерін қате көрсеткенінің нәтижесінде төлемдер қате деректемелер бойынша жүргізілген жағдайда төлеуші-Тарап төлем бойынша міндеттемелерін дұрыс орындады деп есептеледі. Бұл ретте, егер аударылған ақша төлеуші-Тараптың есеп шотына қайтарылған болса, төлеуші-Тарап алынған ақшаны алушы-Тарапқа қате деректемелер бойынша ақша аударуға кеткен қосымша шығыстардың сомасын біржақты тәртіппен ұстап қалып аударуға міндетті. 18.7. Шарт Тапсырысшы мен Орындаушы үшін бір-бір данадан бірдей заң күші бар қазақ және орыс тіліндегі екі данада жасалды. 18.8. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшалар: 1) № 1 қосымша – «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша техника-экономикалық зерттеу жөніндегі қызмет көрсетулерге арналған техникалық тапсырма; 2) № 2 қосымша – жергілікті қамтылуды орындау жөніндегі есептің нысаны; 3) № 3 қосымша – Қызметтер көрсетудің күнтізбелік жоспары. 19. Тараптардың заңды мекен-жайлары, банктік деректемелері және қолдары «Тапсырысшы» «Қазақ газ өңдеу зауыты» 130203, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., өнеркәсіптік аймақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕФ Жаңаөзен қаласы ЖСК KZ496010351000001381 БСК HSBKKZKX БСН 061040003532 ҚҚС бойынша есепке тіркеп қою туралы куәлік Сериясы 43001, 12.09.2012 ж. № 0003372 Тел/факс: 8(72934) 64-605, 64-150 Директор __________________________ Нағманов К. «ОРЫНДАУШЫ» | # Корреспонденция - Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек. - Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора. Любая корреспонденция, уведомления, отчёты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные – затребованные, разрешённые или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям этого Договора должны выполняться заблаговременно и вручаться после получения расписки в получении, путём отправления такого же заказного письма (с требованием квитанции о получении), с помощью признанной курьерской службы (все почтовые отправления осуществляются с предоплатой) или посредством факсимильной связи с правильно указанным адресом Стороны, которой адресовано послание. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи. 15.3. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом, считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы подтверждающего доставку почты. - Проверка хода и качества Услуг - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов и т.п. своими силами или с привлечением третьих лиц, за свой счет. Исполнитель обязан предоставлять необходимую информацию по запросу третьих лиц, уполномоченных Заказчиком. При этом обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объёмов и качества оказываемых Услуг, а также права на запрос точной и полной информации (отчётов) об Услугах, которые уже оказаны. - По требованию Заказчика Исполнитель оказывает содействие Заказчику и/или его представителям в проведении любой проверки информации, связанной с исполнением Договора. Заказчик организует проверку таким образом, чтобы неудобства, причинённые Исполнителю, были минимальными. - Исполнитель обязуется не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе оказания Услуг, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество оказанных Услуг. # Срок действия Договора - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 года, а в части взаиморасчётов – до их полного завершения. - В случае заключения Договора между аффилированными лицами, Договор вступает в силу при условии принятия уполномоченными органами Сторон решения о его заключении. # Заключительное положение - Исполнитель имеет право передавать на субподряд часть услуг, оказываемых в соответствии с Договором, при условии, что привлечение субподрядчиков (соисполнителей) предусмотрено тендерной документацией и заявкой (в случае осуществления закупок способом тендера или способом из одного источника по итогам несостоявшегося тендера в соответствии с Правилами закупок) или технического задания, являющейся приложением к Договору (в случае осуществления закупок иными способами), а также что объем передаваемых Услуг не будет превышать объем указанный в вышеназванных документах, регламентирующих привлечение субподрядчиков (соисполнителей), предварительно уведомив Заказчика не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого начала оказания Услуг субподрядчиками (соисполнителями), с предоставлением копии учредительных документов и документов, подтверждающих квалификацию работников субподрядчика, разрешительных документов, в том числе лицензии, сертификаты на оказываемые Услуги, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и иные разрешительные документы, требуемые для оказания Услуг по Договору. В случае привлечения для выполнения Договора субподрядчика Исполнитель обеспечивает соблюдение субподрядчиком всех требований настоящего Договора. - Все дополнения и изменения к Договору, будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий и предложений, явившегося основой для выбора Исполнителя за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами закупок и при изменении реквизитов Сторон. - Исполнитель ограждает Заказчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесённого третьими лицами в результате оказания Услуг, а также несёт ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающим в течение и вследствие выполнения Договора. - После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу. - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон. - В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Исполнителя, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 календарных дней до даты изменений. В случае, если в результате нарушения сроков уведомления или неправильного указания Стороной – получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнивший обязательства по оплате. При этом, если перечисленные возвратятся на расчётный счёт Стороны-плательщика Сторона-плательщик, обязана перечислить полученные деньги Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму дополнительных расходов, понесенных в результате перечисления денег по неправильным реквизитам. 18.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском, казахском языках, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 18.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: - 1) Приложение №1 Техническое задание на оказание Услуг по технико-экономическому исследованию по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода»; 2) Приложение №2 – форма отчета по исполнению местного содержания; 3) Приложение №3 – Календарный план оказания Услуг. 19. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон «Заказчик» ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» 130203, Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона РФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Жанаозен ИИК KZ496010351000001381 БИК HSBKKZKX БИН 061040003532 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 43001, № 0003372 от 12.09.2012 г. Тел/факс: 8(72934) 64-605, 64-150 Директор __________________________ Нагманов К. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |

2017ж. «_____»______________

«Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша техника-экономикалық зерттеу жөніндегі қызмет көрсету лерге арналған техникалық тапсырма

1 Қызметтің атауы, саны, бағасы, сомасы және көрсетілу мерзімі

| № р.с | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Қызмет көрсету мерзімі | ҚҚС қоса есебімен бағасы теңгемен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша техника-экономикалық зерттеу жөніндегі қызмет көрсету | жоба | 1 | 00.00.201__г. | 000 000 000,00 |
|  | ҚҚС 12% |  |  |  | 000 000 000,00 |
|  | ҚҚС-мен сомасы |  |  |  | 000 000 000,00 |

2 Көрсетілетін қызмет мақсаты, міндеті және көлемі

| № р/с |  | Негізгі талаптар тізбесі | Талаптар мазмұны |
| --- | --- | --- | --- |
| - Жалпы деректер |  |  |  |
| 1.1 |  | Тапсырыс беруші | «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС |
| 1.2 |  | Объектінің орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен, Өндірістік аймақ, «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС (бұдан әрі - ҚазГӨЗ) |
| 1.3 |  | Жұмыс істеп тұрған зауыт туралы ақпарат | Кәсіпорынның жобалық қуаты: ілеспе мұнай-газды қайта өңдеу – жылына 1,5 млрд. м3 ; - табиғи газды даярлау – жылына 1,9 млрд. м3; - жеңіл көмірсудың кең фракциясын (бұдан әрі – ЖККФ) қайта өңдеу – жылына 600 мың тонна, оның ішінде газ конденсаты 90 мың тонна. ГӨЗ шикізаты: - ілеспе-мұнай газ; - табиғи газ; - газ конденсаты, ЖККФ. Негізгі технологиялық қондырғылар: №1 газды қайта өңдеу цехы: - төмен температуралы конденсация қондырғысы (НТК-1,2,3); - газфракциялық қондырғы (ГФУ-1,2,3); - тоңазытқыш бөлімі (ХО-1,2). №2 газды қайта өңдеу цехы: - «Күкірт тазалау» қондырғысы; - «Этан» қондырғысы ; Компрессорлық цех: - К-890 компрессорлық қондырғы; - ГМК бөлімшесі; - ГРП газ бөлу пункті; - КС-80 компрессорлық станса. тауарлық-шикізат цехы: - ССГ - 1, ССГ – 2 сұйық газ қоймасы; - АГҚС авто-газ құю стансасы; - ГНУ газ толтыру қондырғысы. ГӨЗ пайдаланудың басталуы - 1973 жыл. Штат бойынша қызметкерлер саны – 1045 адам. |
| - Қаржыландыру мақсаты мен көзі. |  |  |  |
| 2.1 |  | Мақсаты | Техникалық-экономикалық зерттеу (бұдан әрі - ТЭЗ) жүргізудің негізгі мақсаттары: - Жоба алды зерделеу және ҚазГӨЗ-ның ағымдағы техникалық-экономикалық жағдайына жүргізілген толық талдау негізінде ҚазГӨЗ-ын дамытудың оңтайлы жобалық Шешімін анықтау. Аталмыш Шешім «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасын» таңдау үшін пайдаланылатын болады. - Инвестициялар туралы шешім қабылдау үшін ТЭЗ бойынша әзірленген есепті одан әрі пайдалану. |
| 2.2 |  | Қаржыландыру көзі | Тапсырыс берушінің меншік қаражаты |
| - Көрсетілетін қызметтер көлемі |  |  |  |
| 3.1 |  | Сатып алынатын қызмет түрі | Техникалық-экономикалық зерттеу қызметтері. |
| 3.2 |  | Кезеңділігім | Техникалық тапсырмаға Қосымшаға сәйкес жұмысты 3 (үш) кезеңде жүргізу. (3 кезеңнің егжей-тегжейін қара). |
| 3.3 |  | Жұмыс құрамы және ТЭЗ есебіне негізгі талаптар | - Талаптарға сәйкес ТЭЗ бойынша есепті әзірлеу: - Техникалық тапсырма; - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және негізгі құралдар құрылысы, қайта құру және жаңғырту бойынша еншілес, біріге-бақылау және бақылау ұйымдарының инвестициялық жобаларын қарастыру ережесі. - Жұмыс құрамы мен көлемі (осы техникалық тапсырмаға 1-қосымша). - ТЭЗ есебін «ҚазГӨЗ» ЖШС, «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ эксперттік кеңесімен белгіленген тәртіпте келісу және бекіту. - «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ инвестициялық комитетінде сараптама жүргізу кезінде ТЭЗ бойынша Есепті жүргізу. - ТЭЗ бойынша есептер құрамында келесі нұсқалар бойынша +/-30 % деңгейінде бағалау дәлдігімен күрделі және операциялық шығындар анықталуы тиіс: - жұмыс істеп тұрған заз өңдеу зауытын қайта жаңғырту (газды қайта өңдеу және инженерлік жүйе бойынша қолданыстағы технологиялық желілерді толықтай және ішінара қайта құру); - жаңа газ өңдеу зауытын салу (жаңа ГӨЗ салу, газды қайта өңдеу және жұмыс істеп тұрған инженерлік жүйелерді қайта құру бойынша жаңа технологиялық желілер салу); - кенорындарында газды кешенді даярлау қондырғысының құрылысы. |
| - Технологияға және негізгі жабдыққа қойылатын талаптар. |  |  |  |
| 4.1 |  | Технологияны таңдауға қойылатын талаптар | ҚазГӨЗ-да қолдану үшін таңдалған және ұсынылатын технология өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, 08.04.2016 жылғы өзгертулермен және толықтырулармен «Азаматтық қорғаныс туралы» Қазақстан Республикасының 11.04.2014 жылғы №188-V Заңының талаптарына сай келуі тиіс, сондай-ақ: - мұнай газ өңдеу кәсіпорындарында заманауи және өнеркәсіптік-игерілген, бейімделген болуы. - капитал салымдарды, пайдалану шығындарын төмендетуге қабілтті және әлемдік деңгейге сай болуы; - ҚР СТ ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес шығарылатын өнімнің сапасын қамтамасыз етуі және ЕАЭЫ техникалық регламентіне бейімделуі; - энергия ресурстарын төмен тұтынуды және қоршаған ортаға ластағыш заттардың минималды эмиссиясын қамтамасыз етуі; - ҚР аумағында пайдаланылатын технологияның патенттік тазалығын қамтамасыз етуі; - Таңдалған технологияны пайдалануға лицензия сатып алуға кететін шығындарды және басқа шығындарды (қажет болуына қарай) анықтауы тиіс. |
| 4.2 |  | Жабдықты таңдауға қойылатын талаптар | 1. Таңдалған барлық жабдықтар өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, 08.04.2016 жылғы өзгертулермен және толықтырулармен «Азаматтық қорғаныс туралы» Қазақстан Республикасының 11.04.2014 жылғы №188-V Заңының талаптарына сай келуі тиіс. 2. Жабдықты таңдау кезінде: - негізгі технологиялық жабдықта есептік қажеттілікті және оның құнын есептеуді көрсету; - негізгі серпінді жабдықты резервілеуді қарастыру; - материалдарға, реагенттерге және отын-энергетикалық ресурстарға қажеттілікті көрсету; - қолданыстағы инженерлік жүйелерді талдау нәтижелері бойынша жабдыққа қажеттілікті көрсету қажет. |
| - Сәулет-жобалау, конструктивтік және инженерлік шешімдерге қойылатын талаптар . |  |  |  |
| 5.1 |  |  | - Жабдықты блок- модульді орындауда барынша зауыттық даярлықта қолдануды қарастыру. - Күрделі шығындарды есептеу кезінде жобалаудың одан арғы кезеңдері үшін жобалық-іздестіру жұмыстарының құнын ескеру. |
| - Қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар |  |  |  |
| 6.1 |  | Қоршаған орта жағдайына әсер ету. | ТЭЗ жүргізу кезінде мыналар қажет: - Қоршаған ортаға аз әсер ететін технологияны таңдау; - Қоршаған ортаға шығарылатын ластағыш заттар көлемін анықтау; - Өндірісте пайда болатын қалдықтар көлемін және тұтынуды анықтау; - Суды тұтынуын және суды тартылуын анықтау; - Қоршаған ортаға эмиссия төлеуге кететін шығыстарды анықтау. |
| - ТЭЗ жүргізу кезіндегі ерекше шарттар |  |  |  |
| 7.1 |  |  | - Газды, газ конденсатын және ЖККФ қайта өңдеу бойынша ресурс базасын ескерумен болжанбалы көлемдерден ауытқу шегімен қондырғының өнімділігін анықтау: плюс 20% арту жағына қарай; минус 50% кему жағына қарай. Қондырғы өнімділігінің оңтайлы нұсқасы әзірленген кезде қызметті жеткізуші ауытқудың баламалы шегін ұсынуы мүмкін. - Электр энергияны өз қажеттілігіне өндіру үшін меншік энергия генерация стансасын салудың мақсаттылығын қарастыру; - Газ турбиналы жетекті пайдалану кезінде түтінді газ жылуын кәдеге асыруды қарастыру (түтінді газ жылуын кәдеге асырудан бас тарту техникалық-экономикалық негізделген болуы тиіс). |
| - Қызметтер көрсетудің мерзімі |  |  |  |
| 8.1 |  |  | 31.12.2017 ж. дейін. Орындаушы Шарттың 3-қосымшасына сәйкестендіріп Тапсырыс берушімен келісілген Қызмет көрсету бойынша күнтізбелік жоспар ұсыну қажет. |
| - Қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар |  |  |  |
| 9.1 | Орындаушы міндетті |  | Қолданыстағы газды қайта өңдеу зауытын қайта құру нұсқасы үшін 3 (үш) техникалық ұсыныс әзірлеу; Жаңа газды қайта өңдеу зауытын салу нұсқасы үшін үш балама нұсқадан таңдалған технологияға негіздеме келтіру; Кенорындарында газды кешенді даярлау қондырғысын салу нұсқасы үшін үш балама нұсқадан ҚР СТ 1666-2007 талаптарына дейін газ даярлау және жеңіл көмірсутектің кең фракциясын (ЖККФ) кәдеге асыру технологиясын пысықтау. |
|  |  |  | Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды атқару кезінде ҚР аумағында қолданыстағы келесі салалар бойынша Заңдар мен Ережелер талаптарын сақтау: - қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау; - қнеркәсіптік қауіпсіздік; - өрт және газ қауіпсіздігі; - қоршаған ортаны қорғау; - «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы»; - «Газ және газбен жабдықтау туралы», және ол үшін ҚР қолданыстағы заңнамалығына сәйкес толық жауап беру. |
|  |  |  | АСУТП шығындарын ескеру |
|  |  |  | Тапсырыс берушіден қағаз тасымалдауышта қабылданған барлық құжаттардың сақталуын және қайтарылуын қамтамасыз ету. |
|  |  |  | Тапсырыс берушімен құпиялылық туралы келісім жасау. |
|  |  |  | Есеп нысаны мен құрылымын, және де ТЭЗ әрбір кезеңінен кейін атқарылған жұмыстар нәтижелері бойынша қорытындыны Тапсырыс берушіге ұсыну нысанын алдын ала әзірлеу және оларды Тапсырыс берушімен келісу. |
|  |  |  | Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша Тапсырыс берушіге есептер мен қорытындылар ұсыну. |
|  |  |  | ТЭЗ бойынша қорытынды есептік құжаттаманы Тапсырыс берушіге қағаз және электрондық тасымалдауыштарда 6 данада орыс тілінде және 2 данада ағылшын тілінде беру. |
|  |  |  | Тапсырыс берушіге электрондық түрде берілетін барлық құжаттама редакцияланатын нұсқада болуы тиіс. Файлдар келесі форматта болуы тиіс: Excel XLSX, Word DOCX, Visio VSDX, RTF, AutoCad. Файлдар мазмұндарды өзгертуге болатын болуы тиіс (бұғатталмауы / қорғалмауы / құпия сөздерсіз және т.б.). Excel XLSX форматындағы кесте түріндегі материалдарда бастапқы формулалар, макростар және байланыстар болуы тиіс (оның ішінде құжат ішінде және басқа файлдармен). Цифрлық деректер негізінде қалыптастырылған кескіндерде бастапқы деректер кестесімен байланысы болуы тиіс. |
|  |  |  | Тапсырыс берушінің қатысуымен қызмет көрсету мониторингі мыналардан тұрады: - белгіленген және қорытынды жиналыстарр жүргізу - атқарылған жұмыстар кестесін орындауды қабылау; - жұмыстың әрбір кезеңінен кейін есептерді ұсыну және келісу; - жұмыстың әрбір кезеңін аяқтау нәтижелері бойынша жұмыс жиналыстарын жүргізу; - қызмет көрсету барасы туралы екі апталық анықтамалар шығару; |
| 9.2 | Көрсету материалдарының құрамы |  | Жұмыстың әрбір кезеңінің нәтижелері бойынша тұсаукесер материалдарын ұсыну. |
| - Тендерлік құжаттама құрамына қоса берілуі тиіс |  |  |  |
| 10.1 | Ықтимал жеткізушіде соңғы 5 (бес) жыл ішінде қолданыстағы газ өңдеу зауыттарын, газ химиялық өндірістерді қайта құру және жаңасын салу жөніндегі жобаларды, мұнай-газ кенорындарын игеру жобаларын әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесінің болуы, және ол көрсетілген Қызметтерді қабылдау-тапсыруды растайтын тиісті актілердің электронды көшірмесімен расталуы тиіс, олардың бір шарт бойынша жиынтық көлемі әр жыл бойынша кем дегенде 75 миллион теңгені құрауы тиіс |  |  |
| 10.2 | Ықтимал жеткізушінің штатында диплом көшірмесімен расталған мынадай мамандықтар бойынша жоғары техникалық білімі бар білікті мамандар болуы қажет: - мұнай және газ геологиясы; - мұнай және газ кен орындарын игерудің технологиясы және кешенді механикаландыру; - табиғи материалдар мен табиғи энергия ресурстары технологиясы (сұйық және газ тәріздес көмірсутек шикізатын өңдеу және дайындау мамандықтары бойынша); - салалар бойынша электрмен жабдықтау; - техникалық жүйелердегі информатика және басқару; - жер кадастры; - химия-технологиялық процестерді автоматтандыру және кешенді механикаландыру; - өрт қауіпсіздігі; - өндірістік жылу энергетикасы; - өндірістік және азаматтық құрылыс; - сумен жабдықтау және су тарату; - мұнай-газ кешенінде қоршаған ортаны инженерлік қорғау; - жылу-газбен жабдықтау және желдету; - газ-мұнай құбырларын және газ-мұнай сақтағыштарды жобалау, құрылысын салу, пайдалану; - технологиялық процесстер мен өндірістерді автоматтандыру. |  |  |
| 10.3 | Мамандардың газ өңдеу, газ химия үрдістерін жобалау саласында 5 жыл еңбек өтілін растаушы еңбек кітапшасының көшірмесі. |  |  |
| 10.4 | Ықтимал жеткізушіде мына төмендегі лицензиялардың бар болуы: - тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай химиялық, химиялық өндірісті жобалауға (технологиялық) және (немесе) пайдалануға, мұнай-газ өңдеу өндірісін жобалауға (технологиялық), арналы газ құбырларын, мұнай құбырларын және мұнай өнімдері құбырларын пайдалануға; - І санатты жобалық қызметке. |  |  |
| 10.4 | Қызметті ықтимал Жеткізуші қызметкерлерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласында оқудан өту және талаптар бойынша емтихан тапсыруды растайтын құжаттар көшірмелері болуы тиіс. |  |  |

«ҚазГӨЗ» ЖШС дамыту тұжырымдамасы

бойынша инвестицияларды негіздеу үшін

техникалық-экономикалық зерттеу қызметтеріне 
техникалық тапсырмаға қосымша

| ТЭЗ жүргізу бойынша жұмыстар кезеңі |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бірінші кезең - «ГӨЗ жұмысы туралы бастапқы деректерді жинау және талдау» |  |  |
| 1 | Есептер және қорытындылармен ҚазГӨЗ газды қайта өңдеу және өңдеу объектілері бойынша деректер жинау және ағымдағы жағдайын талдау/аудит. | - Ресурстық-шикізат базасы: - шикізат көлемін 2041 жылға дейін болжауды ескерумен, өңірлік бейіннің жер қойнауын пайдаланушылар компаниясынан ҚазГӨЗ қондырғысына түсетін газ, газ конденсаты, ЖККФ көлемдері мен компонентті құрамдары; - шикізатты ҚазГӨЗ-ға қайта өңдеуге жеткізуді жүзеге асырмайтын, өңірлік бейіннің жер қойнауын пайдаланушылар компаниясынан газ конденсаты, ЖККФкөлемдері мен компонентті құрамы . - Қолда бар кенорындары, жер қойнауын пайдалану компанияларының ҚазГӨЗ-ге дейінгі алшақтығын ескерумен шикізатты (газ, газ конденсаты және ЖККФ) тасымалдау мүмкіндіктері мен тәсілдерін талдау; - Газды қайта өңдеу технологиясының ағымдағы жағдайы кезінде шикізат пен өнімнің компонентті құрамын ескерумен газ теңгерімін, тауарлық қнімді шығаруды талдау және есептеу; - Бұрында жүргізілген зерттеулер деректері негізінде ҚазГӨЗ-ның жүргізілген және бұрылған газ құбырларының (магистральдық/кәсіпшілік) техникалық жағдайын талдау; - Бұрында жүргізілген зерттеулер деректері негізінде технологиялық құбырлардың (жерүсті, жерасты) техникалық жағдайын талдау; - Бұрында жүргізілген зерттеулер деректері негізінде негізгі технологиялық қондырғылар, ғимараттар мен имараттардың техникалық жағдайын және олардың пайдалану ресурстарын талдау; - Технологиялық үрдістерді басқарудың автоматтандырылған жүйесінің техникалық жағдайын талдау (АСУТП); - Шикізатты жеткізушілердің коммерциялық тораптары жағдайын талдау. - ҚазГӨЗ шекарасында шикізат пен дайын өнімді есепке алудың коммерциялық тораптары жағдайын талдау; - Зауыттың өндіріс қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздігі бойынша жүйелер мен кешендердің жағдайын талдау; - Ағымдағы қаржы-экономикалық жағдайды талдау; - Қолданыстағы электрлік және жылу жүктемелерін талдау; - Электрлік және жылу жүктемелерін есептеудің жедел және коммерциялық аспаптарының жағдайын талдау; - Қызметкерлер санаттары бойынша (жұмысшылар, ИТҚ, қызметшілер) еңбек ресурстарына қажеттілікті талдау; - Газды табу, өрт дабылы жүйелерінің жағдайын талдау; - Өрт сөндіру жүйесінің техникалық жағдайын талдау; - Физикалық қауіпсіздікті кешенді қорғау жүйесін талдау (күзет жүйесі, үй-жайға қолжетімділікті бақылау және бейнебақылау); - Зауытты дамыту нұсқалары үшін инфрақұрылымды пайдалану, жер бөлу, бас жоспар базасында, сондай-ақ ҚазГӨЗ-дан тыс объектілерге дейін минималды рұқсат етілген қашықтықты сақтаумен, нормативтік құжаттар талаптарын орындау мүмкіндігін талдау; - Жалпы зауыттық шаруашылық және қосалқы өндірістің техникалық жағдайын талдау; - Дайын өнімді өткізу нарығын талдау; - Жобаны іске асыруды қаржыландыру құрылымы бойынша ұсынымдар, оның ішінде жобалық қаржыландыру мен қаржылық лизинг құралдарын пайдаланумен. |
| Екінші кезең – «ГӨЗ дамыту нұсқаларын қалыптастыру». |  |  |
| 1 | Тауарлық өнімді сызықты шығаруды кеңейту мүмкіндігін ескерумен дамыту нұсқаларын қалыптастыру. | Күрделі шығындарды алдын ала бағалаумен, ҚазГӨЗ дамыту нұсқаларын пысықтау: - істеп тұрған газ өңдеу зауытын қайта құру (газды қайта өңдеу және инженерлік жүйе бойынша істеп тұған технологиялық желілерді қайта құру); - жаңа газ өңдеу зауытын салу (газды қайта өңдеу бойынша жаңа технологиялық желілер құрылысы және қолданыстағы инженерлік жүйені қайта құру); - кенорындарында газды кешенді даярлау қондырғысының құрылысы. |
| 2 | Дамытудың барлық нұсқалары бойынша негізгі техникалық шешімдерді әзірлеу. Күрделі және операциялық шығындарды болжау және есептеу. | Нұсқалардың әрқайсысы бойынша түбегейлі, технологиялық, электрлік және жылу сызбаларын әзірлеу, қажет болуына қарай ҚазГӨЗ-ның қолданыстағы коммуникациясының инженерлік және басқа жүйелеріне байланысын ескеру. |
|  |  | Көлемдерге қажеттілікті анықтау: - газ, су, бу; - жылу энергиясы; - электр энергиясы. - материалдар және реагенттер әрбір нұсқа бойынша 2041 жылға дейін болжаммен. |
|  |  | Дамытудың әрбір нұсқасы бойынша операциялық шығындар мөлшерін есептеу: - персоналдың жалақысы, жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, сақтандыру төлемдері, жүкқұжат және басқа шығыстар бойынша тұрақты шығыстар; - пайдалануға байланысты айнымалы шығыстар. - өнімнің негізгі түрлерінің өзіндік құны, есепті кезең ішіндегі кәсіпорынның өндірістік қызметінің негізгі көрсеткіштерінің өзгеруін болжау, тиімділіктің өзгеру беталысын талдау және мүмкін болатын шығындарды азайту бойынша іс-шаралар. |
|  |  | «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» әзірленген/таңдалған шешімі бойынша жүргізуге кететін шығындарды анықтаумен жабдықтарға, құбырларға және құрылыс конструкцияларына қажетті аспаптық зерттеу көлемін анықтау. |
|  |  | Дамытудың әрбір нұсқасына өндірістік және әкімшілік-басқару персоналының нормативтік санын, өндірістік үрдіс топтары бойынша бөлумен қызметкерлердің кәсіби-біліктілік құрамын, жұмыс орындарының санын анықтау. Кәсіпорынға жұмысшы кадрлар дайындауды ұйымдастыру бойынша ұсыныс беру. |
|  |  | Шикізатқа, тауарлық өнімге және энергия ресурстарына бағаны пайдаланумен әр нұсқа үшін экономикалық нәтижені есептеу: - ФЭМ НК КМГ нысанына сәйкес Microsoft Excel базасында мамандандырылған бағдарламалық өнімде қаржылық экономикалық модель әзірлеу; - тиімділіктің маңызды көрсеткіштерін анықтау: - таза келтірілген құн (NPV), - пайданың ішкі нормасы (IRR), - өтелімнің қарапайым және дисконтталған мерзімі, - нұсқаларды қаржыландырудың сценарий шарттары мен сызбалары негізінде диконтталған және жинақталған ақша ағыны; - әртүрлі сценарийлер үшін талдау жүргізу, бірақ шектелмей, - шикізатқа баға, - күрделі салымдар, - құрылыс/қайта құру уақытының ұзақтылығы, - қаржыландыру шарттары; - өндірілетін өнімнің шығынсыз бағасын анықтау. |
|  |  | Қоршаған ортаға эмиссиялар бойынша экологиялық бағалау жүргізу. |
|  |  | «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» нұсқасын таңдау бойынша ұсыныстар беру, нұсқаны таңдау мақсатында («КазГӨЗ» ЖШС ҒТК, «БӨ «ҚМГ» АҚ ҒТК, «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ эксперттік кеңесі) Тапсырыс берушіге келісуге ұсыну. |
| Үшінші кезең – «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша инвестицияларды негіздеу үшін техникалық-экономикалық зерттеу есебі» |  |  |
| 1 | Орындау бойына талаптар. | Егжей-тегжейлі негіздемелермен және есептеулермен дамыту тұжырымдамасы Шешімінің әзірленген/таңдалған нұсқасы бойынша операциялық және күрделі шығындардың +/- 30% дәлдік сыныбымен ТЭЗ бойынша есеп даярлау. ТЭЗ бойынша есептер құрамы: - Кіріспе - Бастапқы деректер - Маркетингтік бөлім - Кәсіпорын қуаты - Кәсіпорынды ресурстармен қамту 5.1. Ресурстық-шикізат базасы бойынша шешім 5.2. Қызметкерлер санаты бойынша (жұмысшы, ИТҚ, қызметшілер) еңбек ресурстарына қажеттілік туралы шешім 6. Кәсіпорынның орналасу орны 7. Негізгі технологиялық шешім (Түбегейлі технологиялық сызбалар, өндірістің материалдық теңгерімі, көлемімен және құнымен негізгі технологиялық жабдықтар тізбесі, жабдықтың алдын ала топтамасы). 7.1. 1-нұсқа. Істеп тұрған газды өңдеу зауытын қайта құру (газды қайта өңдеу және инженерлік жүйелер бойынша қолданыстағы желілерді қайта құру). 7.2. 2-нұсқа. Жаңа газды қайта өңдеу зауытын салу (газды қайта өңдеу бойынша жаңа технологиялық желіні салу және қолданыстағы инженерлік жүйелерді қайта құру). 7.3. 3-нұсқа. Кенорындарында газды кешенді даярлау қондырғысының құрылысы. 8. Бас жоспар мен көлік бойынша шешім (жобаланатын объектілерді орналастыру сызбасы, түсіндіру жазбахаты). 9. Негізгі сәулет-құрылыс шешімі (Түсіндірме жазбахат). 10. Инженерлік желілер мен жүйелер 10.1.Электрмен жабдықтау (түбегейлі сызба, түсіндірме жазбахат, негізгі жүктемелер кестесі). 10.2.Автоматтандыру (Нұсқалар бойынша АСУжТП және ПАЗ жүйелерін таңдау шешімі, басқару және қауіпсіздіктің кешенді жүйесі бойынша тұжырымдамалық шешімдер (жалпы сәулет басқармасы), түсіндірме жазбахат). 10.3. Байланыс және дабыл қағу (Байланыс және деректер беру жүйелерін ұйымдастыру бойынша тұжырымдамалық шешімдер, түсіндірме жазбахат). 10.4. Өрт сөндіру (Өрт сөндіру жүйелері бойынша тұжырымдамалық шешімдер, түсіндірме жазбахат). 10.5. Сумен жабдықтау және су ағызу (Сумен жабдықтау және су ағызу жүйелері бойынша тұжырымдамалық шешімдер, түсіндірме жазбахат). 10.6. Жылыту және желдету (Жылыту және желдету бойынша тұжырымдамалық шешімдер, түсіндірме жазбахат). 11. Ұйымдастырушылық құрылым. Кадрлар 12. Күрделі және пайдалану шығындары 12.1. Негізгі технологиялық жабдықтың құнын тікелей бағалау негізінде және қосалқы инженерлік жүйелер мен желілер бойынша шығындарды ескерумен ұқсас-объектілер негізінде орындалған жиынтық сметалық есептеу. 12.2 Пайдалану шығындары, қоршаған ортаға эмиссиямен бірге. 13. Экономикалық бөлім 13.1. Экономикалық бағалаудың негізгі жағдайы. 13.2. Қаржылық талдау. 13.3. Ағымдағы бағаға ұлттық валюта теңгеге келтірумен қаржылық-экономикалық модельді әзірлеу. 13.4. Дамыту нұсқалары бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштер. 13.5. Инвестициялық жобаның тәуекелін бағалау. 13.6. Салыстырмалы талдау, ұсынылатын нұсқаны таңдау. 14. Қорытынды және ұсынымдар. 15. Келісімшарттық стратегия бойынша ұсыныс беру. Таңдалған нұсқаны әрі қарай іске асыру бойынша Техникалық тапсырма. |

«Тапсырыс беруші» 									 «Орындаушы»

Директор 										Директор

/_______________ / К.Нагманов 								 /_______________ /

Приложение №1

к договору №______________

«_____»______________2017г.

Техническое задание

на оказание Услуг по технико-экономическому исследованию по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода»

1 Наименование, количество, цена, сумма и срок оказываемых услуг

| № п.п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Срок оказания Услуг | Цена в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по технико-экономическому исследованию по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода» | проект | 1 | 00.00.201__г. | 000 000 000,00 |
|  | НДС 12% |  |  |  | 000 000 000,00 |
|  | Сумма с НДС |  |  |  | 000 000 000,00 |

2 Цели, задачи и объем оказываемых услуг

| № п/п |  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |
| 1.1 |  | Заказчик | ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» (далее - КазГПЗ) |
| 1.2 |  | Месторасположение объекта | Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Жанаозен, Промзона, ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» |
| 1.3 |  | Информация о действующем заводе | Проектная мощность существующего предприятия: по переработке попутного нефтяного газа - 1,5 млрд. м3 в год; - подготовке природного газа - 1,9 млрд. м3 в год; - по переработке широкой фракции лёгких углеводородов (далее - ШФЛУ) – 600 тыс. тонн в год, в том числе 90 тыс. тонн газового конденсата. Сырьем КазГПЗ является: - попутно-нефтяной газ; - природный газ; - газовый конденсат, ШФЛУ. Основные технологические установки: Цех переработки газа №1: - установка низкотемпературной конденсации (НТК-1,2,3); - газофракционирующая установка (ГФУ-1,2,3); - холодильное отделение (ХО-1,2). Цех переработки газа №2: - установка «Сероочистка»; - установка «Этан»; Компрессорный цех: - компрессорная установка К-890; - отделение ГМК; - газораспределительный пункт ГРП; - компрессорная станция КС-80. Товарно-сырьевой цех: - склад сниженных газов ССГ - 1, ССГ - 2; - авто-газозаправочная станция АГЗС; - газонаполнительная установка ГНУ. Начало эксплуатации ГПЗ - 1973 год. Количество работников по штату – 1045 чел. |
| - Цели и источники финансирования |  |  |  |
| 2.1 |  | Цель | Основными целями проведения технико-экономического исследования (далее – ТЭИ) является: - технико-экономического исследования по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода» в ходе которого будет выработано и выбрано оптимальное проектное решение развития КазГПЗ на основании проведенного полного анализа текущего технико-экономического состояния КазГПЗ; - дальнейшее использование разработанного отчета по ТЭИ для принятия решения об инвестировании. |
| 2.2 |  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| - Объем оказываемых услуг |  |  |  |
| 3.1 |  | Вид приобретаемой услуги | Услуги по технико-экономическому исследованию. |
| 3.2 |  | Стадийность | Оказание Услуг в 3 (три) этапа, согласно Приложению к Техническому заданию. (См. детализацию 3-х этапов). |
| 3.3 |  | Состав услуг и основные требования к отчету ТЭИ | - Разработка отчета по ТЭИ в соответствии с требованиями: - Технического задания; - Правил рассмотрения инвестиционных проектов АО «РД «КазМунайГаз» и АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних, совместно-контролируемых и контролируемых организаций по строительству, реконструкции и модернизации основных средств. - Состава и объем оказываемых Услуг (Приложение к настоящему техническому заданию). - Согласование и утверждение отчета по ТЭИ в Научно-технических советах КазГПЗ, АО «РД «КазМунайГаз», в экспертном совете АО НК «КазМунайГаз» в установленном порядке. - Сопровождение Отчета по ТЭИ при прохождении экспертизы в инвестиционном комитете АО «РД «КазМунайГаз» и АО НК «КазМунайГаз». - В составе отчета по ТЭИ должны быть определены капитальные и операционные затраты с точностью оценки на уровне +/-30 % по следующим вариантам: - реконструкция действующего газоперерабатывающего завода (полная и частичная реконструкция действующих технологических линий по переработке газа и инженерных систем); - строительство нового газоперерабатывающего завода (строительство нового ГПЗ и строительство новой технологической линии по переработке газа с реконструкцией существующих инженерных систем); - строительство установок комплексной подготовки газа на месторождениях. |
| - Требования к технологии и основному оборудованию |  |  |  |
| 4.1 |  | Требования к подбору технологии | Выбранные и предлагаемые для применения в КазГПЗ технологии должны обеспечивать промышленную безопасность и соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан №188-V от 11.04.2014г. «О гражданской защите» с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016г., а также: - быть современными и промышленно-освоенными, адаптированными в нефтегазоперерабатывающих предприятиях; - способствующими снижению капиталовложений, эксплуатационных затрат и соответствующими мировому уровню; - должна обеспечивать качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями национальных стандартов СТ РК и адаптирована к техническим регламентам ЕАЭС; - обеспечивать низкое потребление энергоресурсов и минимальную эмиссию загрязняющих веществ в окружающую среду; - должна быть обеспечена патентная чистота используемой технологии на территории РК; - определить затраты на приобретение лицензий на использование выбранной технологии и прочие затраты (при необходимости). |
| 4.2 |  | Требования к подбору оборудования | - Все выбранное оборудование должно обеспечивать промышленную безопасность и соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан №188-V от 11.04.2014г. «О гражданской защите» с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016г. - При выборе оборудования: - указать расчетную потребность в основном технологическом оборудовании и расчет его стоимости; - предусмотреть резервирование основного динамического оборудования; - указать потребность в материалах, реагентах и топливно-энергетических ресурсах; - указать потребность в оборудовании по результатам анализа существующих инженерных систем; |
| - Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям |  |  |  |
| 5.1 |  |  | - Предусмотреть применение оборудования в блочно-модульном исполнении с максимальной заводской готовностью. - При расчете капитальных затрат учесть стоимость проектно-изыскательских работ для последующих этапов проектирования. |
| - Требования к охране окружающей среды |  |  |  |
| 6.1 |  | Влияние на состояние окружающей среды. | При проведении ТЭИ необходимо: - подобрать технологию, обеспечивающую минимальное воздействие на окружающую среду; - определить объемы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; - определить объемы отходов производства и потребления; - определить объемы водопотребления и водоотведения; - определить расходы на оплату эмиссий в окружающую среду. |
| - Особые условия при проведении ТЭИ |  |  |  |
| 7.1 |  |  | - С учетом ресурсной базы по переработке газа, газового конденсата и ШФЛУ определить производительность установок с пределом варьирования от прогнозируемых объемов: плюс 20% в сторону увеличения; минус 50% в сторону уменьшения. - При разработке оптимального варианта производительности установок поставщик услуг может предложить альтернативный предел варьирования. Рассмотреть целесообразность строительства собственной энергорегенерирующей станции для выработки электроэнергии на собственные нужды; - Предусмотреть утилизацию тепла дымовых газов при использовании газотурбинного привода (отказ от утилизации тепла дымовых газов должен быть технико-экономически обоснован). |
| - Сроки выполнения Услуг |  |  |  |
| 8 |  |  | До 31.12.2017 г. Исполнитель предоставляет Календарный план оказания Услуг, согласованный с Заказчиком в соответствии с Приложением №3 к Договору. |
| - Требования к выполнению Услуг |  |  |  |
| 9.1 | Исполнитель обязан |  | Для варианта реконструкции действующего газоперерабатывающего завода, разработать 3 (три) технических предложения; Для варианта строительства нового газоперерабатывающего завода представить обоснование выбранной технологии, из 3 (трех) альтернативных вариантов; Для варианта строительства установок комплексной подготовки газа на месторождениях подобрать технологию подготовки газа до требований СТ РК 1666-2007 и утилизацию широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) из 3 (трех) альтернативных вариантов. |
|  |  |  | При оказании Услуг на объекте Заказчика соблюдать требования Законов и Правил, действующих на территории РК в области: - техники безопасности и охраны труда; - промышленной безопасности; - пожарной и газовой безопасности; - охраны окружающей среды; - «О недрах и недропользовании»; - «О газе и газоснабжении», и нести за это полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РК. |
|  |  |  | Учесть затраты на АСУТП. |
|  |  |  | Обеспечить сохранность и возврат всей документации, принятой от Заказчика на бумажном носителе. |
|  |  |  | Заключить с Заказчиком соглашение о конфиденциальности. |
|  |  |  | Предварительно разработать и согласовать с Заказчиком форму и структуру отчета, и форму представляемых Заказчику заключений по результатам оказанных Услуг после каждого этапа ТЭИ. |
|  |  |  | Представлять Заказчику отчеты и заключения по согласованной с Заказчиком форме. |
|  |  |  | Итоговую отчетную документацию по ТЭИ передать Заказчику в 6-ти экземплярах на русском языке и в 2-ух экземплярах на английском языке на бумажном и электронном носителях. |
|  |  |  | Вся документация, передаваемая Заказчику в электронном виде, должна быть в редактируемом формате. Файлы должны быть в форматах: Excel XLSX, Word DOCX, Visio VSDX, RTF, AutoCad. Файлы должны иметь возможность изменения содержимого (не должны быть заблокированы / защищены / иметь пароли и т.д.). Табличные материалы в формате Excel XLSX должны быть содержать исходные формулы, макросы и связи (в том числе внутри документа и с другими файлами). Графики, сформированные на основе цифровых данных, должны иметь связь с таблицами исходных данных. |
|  |  |  | Мониторинг оказания услуг с участием Заказчика включает в себя: - проведение установочного и итогового совещаний; - контроль исполнения графика оказания Услуг; - представление и согласование отчетов после каждого этапа оказания Услуг; - проведение рабочих совещаний по результатам завершения каждого этапа оказания Услуг; - выпуск двухнедельных справок о ходе оказания услуг. |
| 9.2 | Состав демонстрационных материалов |  | Представить по результатам каждого этапа оказания Услуг презентационные материалы. |
| 10. В составе тендерной заявки приложить |  |  |  |
| 10.1 | Наличие у потенциального поставщика опыта оказания Услуг в течение последних 5 (пяти) лет по разработке проектов по реконструкции существующих и строительству новых газоперерабатывающих заводов, газохимических производств, проектов по разработке нефтегазовых месторождений, подтверждающегося электронными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу оказанных Услуг, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге. |  |  |
| 10.2 | Наличие у потенциального поставщика в штате квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием подтвержденный наличием копий дипломов по следующим специальностям: - геология нефти и газа; - технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений; - технология природных энергоресурсов и природных материалов (специальности по переработке и подготовке жидкого и газообразного углеводородного сырья); - электроснабжение по отраслям; - управление и информатика в технических системах; - земельный кадастр; - автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов; - пожарная безопасность; - промышленная теплоэнергетика; - промышленное и гражданское строительство; - водоснабжение и водоотведение; - инженерная защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе; - теплогазоснабжение и вентиляция; - проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; - автоматизация технологических процессов и производств. |  |  |
| 10.3 | Копии трудовых книжек, подтверждающие опыт работы 5 лет у специалистов в области проектирования процессов газопереработки, газохимии. |  |  |
| 10.4 | Наличие у потенциального поставщика лицензий: - на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; - на проектную деятельность I категории. |  |  |
| 10.5 | Наличие у работников потенциального Поставщика услуг копий документов, подтверждающих прохождение обучения и сдачу экзаменов по требованиям в области промышленной безопасности, пожарной безопасности. |  |  |

Приложение

к Техническому заданию

на услуги по технико-экономическому исследованию

по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода»

| Этапы оказания Услуг по ТЭИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый этап - «Сбор и анализ исходных данных о работе КазГПЗ» |  |  |
| 1 | Сбор данных и анализ/аудит текущего состояния объектов переработки и добычи газа КазГПЗ с оформлением отчетов и заключений. | - Анализ ресурсно-сырьевой базы: - объемов и компонентных составов газа, газового конденсата, ШФЛУ, поступающих на установки КазГПЗ с месторождений компаний недропользователей региона, с учетом их прогнозных объемов сырья до 2041 года; - объемов и компонентного состава газового конденсата, ШФЛУ от компаний недропользователей регионального профиля, не осуществляющих поставку сырья в КазГПЗ на переработку. - Анализ возможностей и способов транспортировки сырья (газа, газового конденсата и ШФЛУ) с учетом отдаленности существующих месторождений, компаний недропользователей до КазГПЗ; - Анализ и расчет баланса газа, выхода товарной продукции с учетом компонентного состава сырья и продукции при текущем состоянии технологии переработки газа; - Анализ технического состояния подводящих и отводящих газопроводов КазГПЗ (магистральные/промысловые), на основании имеющихся данных ранее проведенных обследований; - Анализ технического состояния технологических трубопроводов (надземных, подземных), на основании имеющихся данных ранее проведенных обследований; - Анализ технического состояния и их эксплуатационного ресурса основных технологических установок, зданий и сооружений, на основании имеющихся данных ранее проведенных обследований; - Анализ технического состояния автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП); - Анализ состояния коммерческих узлов учета поставщиков сырья. - Анализ состояния коммерческих узлов учета сырья и готовой продукции в границах КазГПЗ; - Анализ состояния систем и комплексов завода по безопасности производства и экологической безопасности; - Анализ текущего финансово-экономического состояния; - Анализ существующих электрических и тепловых нагрузок; - Анализ состояния оперативных и коммерческих приборов учета электрических и тепловых нагрузок; - Анализ потребности в трудовых ресурсах по категориям работников (рабочих, ИТР, служащих); - Анализ состояния систем газообнаружения, пожарной сигнализации; - Анализ технического состояния систем пожаротушения; - Анализ системы комплексной защиты физической безопасности (охранная система, контроль доступа в помещения и видеонаблюдение); - Анализ возможности использования инфраструктуры, земельных отводов для вариантов развития завода, на базе генерального плана, а также выполнения требований нормативных документов по соблюдению минимально допустимых расстояний от КазГПЗ до сторонних объектов; - Анализ технического состояния общезаводского хозяйства и вспомогательных производств; - Анализ рынка сбыта готовой продукции; - Рекомендации по структуре финансирования реализации проекта в том числе с использованием инструментов проектного финансирования и финансового лизинга. |
| Второй этап – «Формирование вариантов развития КазГПЗ». |  |  |
| 1 | Формирование вариантов развития с учетом возможного расширения линейки выпуска товарной продукции. | Проработка вариантов развития КазГПЗ, с предварительной оценкой капитальных затрат: - реконструкцию действующего газоперерабатывающего завода (полная и частичная реконструкция действующих технологических линий по переработке газа и инженерных систем); - строительство нового газоперерабатывающего завода (строительство нового ГПЗ и строительство новой технологической линии по переработке газа и реконструкция существующих инженерных систем); - строительство установок комплексной подготовки газа на месторождениях. |
| 2 | Разработка основных технических решений по всем вариантам развития. Прогнозирование и расчет капитальных и операционных затрат. | Разработать принципиальные, технологические, электрические и тепловые схемы по каждому из вариантов, при необходимости учесть привязку к инженерным и другим сетям действующих коммуникаций КазГПЗ. |
|  |  | Определить потребность в объемах: - газа, воды, пара; - тепловой энергии; - электрической энергии. - материалы и реагенты с прогнозом до 2041 года по каждому из вариантов. |
|  |  | Произвести расчет размера операционных затрат по каждому из вариантов развития: - постоянные расходы по заработной плате персонала, техническому обслуживанию оборудования, страховым выплатам, накладным и иным расходам; - переменные расходы, связанные с эксплуатацией. - себестоимости основных видов продукции, прогноза изменения основных показателей производственной деятельности предприятия в течение расчетного периода, анализ тенденции изменения рентабельности и мероприятий по обеспечению минимизации возможных потерь; |
|  |  | Определить объем необходимого инструментального обследования оборудования, трубопроводов и строительных конструкций с определением затрат на его проведение по выработанному/выбранному решению концепции развития КазГПЗ. |
|  |  | Определить нормативную численность производственного и административно-управленческого персонала для каждого из вариантов развития, профессионально-квалификационный состав работников с распределением по группам производственных процессов, число рабочих мест. Дать предложения по организации подготовки рабочих кадров для предприятия. |
|  |  | Расчет экономического эффекта для каждого из вариантов с использованием цен на сырье, товарную продукцию и энергоресурсы: - разработать финансовую экономическую модель в специализированном программном продукте на базе Microsoft Excel. в соответствии с формой ФЭМ НК КМГ; - определить ключевые показатели эффективности: - чистую приведенную стоимость (NPV), - внутреннюю норму прибыли (IRR), - простой и дисконтированный срок окупаемости, - дисконтированные и накопленные денежные потоки на основании сценарных условий и схемы финансирования вариантов; - произвести анализ чувствительности для различных сценариев, таких как, но не ограничиваясь, - цена на сырье, - капитальные вложения, - продолжительность времени строительства/реконструкции, - условия финансирования; - определение безубыточной цены производимой продукции. |
|  |  | Произвести экологическую оценку по эмиссиям в окружающую среду. |
|  |  | Дать рекомендации по выбору варианта концепции развития КазГПЗ, представить на согласование Заказчику (НТС ТОО «КазГПЗ», НТС АО «РД «КазМунайГаз», экспертный совет АО НК «КазМунайГаз») для выбора варианта. |
| Третий этап – «Отчет по технико-экономическому исследованию для обоснования инвестиций по Концепции развития КазГПЗ» |  |  |
| 1 | Требования по выполнению. | Подготовка Отчета по ТЭИ с классом точности операционных и капитальных затрат +/- 30% по выработанному/выбранному варианту Решения концепции развития с детальными обоснованиями и расчетами. Состав отчета по ТЭИ: - Введение - Исходные данные - Маркетинговый раздел - Мощность предприятия - Обеспечение предприятия ресурсами 5.1. Решения по ресурсно-сырьевой базе 5.2. Решение о потребности в трудовых ресурсах по категориям работников (рабочих, ИТР, служащих) - Место размещения предприятия - Основные технологические решения (Принципиальные технологические схемы, материальный баланс производства, перечень основного технологического оборудования с массогабаритами и стоимостью, предварительная компоновка оборудования). 7.1. Вариант 1. Реконструкция действующего газоперерабатывающего завода (реконструкция действующих технологических линий по переработке газа и инженерных систем). 7.2. Вариант 2. Строительство нового газоперерабатывающего завода (строительство новой технологической линии по переработке газа и реконструкция существующих инженерных систем). 7.3. Вариант 3. Строительство установок комплексной подготовки газа на месторождениях. - Решения по генеральному плану и транспорту (Схемы размещения проектируемых объектов, пояснительная записка). - Основные архитектурно-строительные решения (Пояснительная записка). - Инженерные сети и системы 10.1.Электроснабжение (принципиальная схема, пояснительная записка, таблица основных нагрузок). 10.2.Автоматизация (Решения по выбору систем АСУиТП и ПАЗ по вариантам, концептуальные решения по комплексной системе управления и безопасности (общая архитектура управления), пояснительная записка). 10.3. Связь и сигнализация (Концептуальные решения по организации системы связи и передачи данных, пояснительная записка). 10.4. Пожаротушение (Концептуальные решения по системам пожаротушения, пояснительная записка). 10.5. Водоснабжение и водоотведение (Концептуальные решения по системам водоснабжения и водоотведения, пояснительная записка). 10.6. Отопление и вентиляция (Концептуальные решения по отоплению и вентиляции, пояснительная записка). - Организационная структура. Кадры - Капитальные и эксплуатационные затраты 12.1. Сводный сметный расчет, выполненный на основе прямой оценки стоимости основного технологического оборудования и с учетом оценки затрат по вспомогательным инженерным системам и сетям, на основе объектов-аналогов. - Эксплуатационные затраты, с учетом эмиссий в окружающую среду. - Экономическая часть 13.1. Основные положения экономической оценки. 13.2. Финансовый анализ. 13.3. Финансово-экономическая модель, приведенная к текущим ценам в национальной валюте, тенге. 13.4. Технико-экономические показатели по вариантам развития. 13.5. Оценка рисков инвестиционного проекта. 13.6. Сравнительный анализ, выбор рекомендуемого варианта. - Выводы и рекомендации. - Предложения по контрактной стратегии. Техническое задание для дальнейшей реализации выбранного варианта. |

«Заказчик» 										 «Исполнитель»

Директор 										Директор

/_______________ / Нагманов К.								 /_______________ /

«_____» ________20____ж.

№____________ шартқа

№2 қосымша

Жұмыстардағы (қызметтердегі) жергілікті мазмұнды орындау

(ұйым атауы, шарт атауы)

| № р/р | Жұмыс атауы | Шарт бойынша жұмыс құны, теңге | Есепті кезеңде оорындау сомасы (СДj) | Жеткізуші сатып алған тауарлардың қосынды құны (CTj) | Ондағы |  | Тауардағы жергілікті мазмұн үлесі (СТi*Кi) | Қоса атқару мердігер шарттарының қосынды құны (CСДj) | Жеткізуші қызметкерлер жалақысының жалпы қоры | Ондағы |  | Жеткізуші қызметкерлерінің жалпы санындағы қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі (Rj) | КСр/у = 100% * [∑СТi*Кi+∑(СДj-CTj-CСДj)*Rj] / S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отандық өндіруші | Импорт өндіруші |  |  |  | резиденттер | резидент еместер |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

________________/____________/

(Лауазымы, заңды тұлға – жеткізушінің бірінші басшысының Т.А.Ә. және оның қолы)

Толтыру күні ____________

М.О.

Түсіндірме

Жергілікті мазмұн (КСр/у) келесі формуламен есептеледі:

n                     m

КСр/у = 100 % х [S СТiх Kiх S (СДj- СТj - ССДj) х Rj]/S,

i=1                    j=1

мұндағы:

n – жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу шартын орындау мақсатында жеткізушілер мен қоса мердігерлер сатып алған тауарлардың жалпы саны;

i – сатып алынатын тауардың реттік нөмірі;

СТi- i-ші тауар құны;

Ki- "СТ-КZ" сертификатында көрсетілген, тауардағы жергілікті мазмұн үлесі;

Ki= 0, "СТ-КZ" сертификаты болмаған жағдайда;

m – тауарлар (қызметтер) жеткізу мақсатында жасалған шарттардың жалпы саны, тапсырыс беруші мен мердігерлер арасындағы шарттарды, мердігерлер мен қоса мердігерлер арасындағы шарттарды және т.б. қоса алғанда;

j – шарттың реттік нөмірі;

СДj- j-ші шарт құны;

СTj- j-ші шарт шеңберінде жеткізуші және қоса мердігерлермен сатып алынған тауарлардың қосынды құны;

ССДj- j-ші шартты орындау шеңберінде жасалған, қоса мердігер шарттарының қосынды құны;

Rj- j-ші шартты орындайтын жеткізуші мен қоса мердігер қызметкерлерінің еңбекақысының жалпы қорындағы қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі;

S – жұмыстар (қызметтер) сатып алу туралы шарттың жалпы құны.

Приложение №2

к договору №_____________

от «_____» ________20____г.

Отчет по исполнению местного содержания в работах (услугах)

(наименование организации, наименование договора)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) по договору, тенге | Сумма выполнения за отчетный период (СДj) | Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком (CTj) | Из них |  | Доля местного содержания в товаре (СТi*Кi) | Суммарная стоимость договоров субподряда (CСДj) | Общий фонд заработной платы работников поставщика | Из них |  | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров от общей численности работников поставщика (Rj) | КСр/у = 100% * [∑СТi*Кi+∑(СДj-CTj-CСДj)*Rj] / S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отечественного производителя | Импортного производителя |  |  |  | резидентов | нерезидентов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

________________/____________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - поставщика и его подпись)

Дата заполнения ____________

М.П.

Пояснение

Расчет местного содержания (КСр/у) производится по формуле:

n                     m

КСр/у = 100 % х [S СТiх Kiх S (СДj- СТj - ССДj) х Rj]/S,

i=1                    j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi- стоимость i-ого товара;

Ki- доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате "СТ-КZ";

Ki= 0, в случае отсутствия сертификата "СТ-КZ";

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj- стоимость j-ого договора;

СTj- суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj- суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

«_____» ________20____ж. №____________ шартқа

№3 қосымша

Қызметтер көрсетудің күнтізбелік жоспары

| № | Кезеңнің атауы | Ұзақтығы, ай. | Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бірінші кезең - «ГӨЗ жұмысы туралы бастапқы деректерді жинау және талдау» |  |  |
| 2 | Екінші кезең – «ГӨЗ даму нұсқаларын қалыптастыру». |  |  |
| 3 | Үшінші кезең – «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша инвестицияларды негіздеу үшін техникалық-экономикалық зерттеу есебі» Құзыретті органнан ТЭЗ бойынша есепті келісу және қортынды алу. |  |  |
|  | Барлығы: |  |  |

| Тапсырысшы: Орындаушы: «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС-ның директоры __________________________ Нағманов К. Приложение №3 к Договору №________ от «____» _______ 20___ г. Календарный план оказания Услуг №; Наименование этапа; Продолжительность, мес.; Стоимость Услуг, тенге, с учетом НДС. 1; 2; 3; 4. 1.; Первый этап - «Сбор исходных данных и анализ текущего состояния КазГПЗ».. 2; Второй этап - «Формирование вариантов развития КазГПЗ».. 3; Третьи этап - «Отчет по технико-экономическому исследованию для обоснования инвестиций по Концепции развития КазГПЗ». Согласование и получение заключения к Отчету по ТЭИ у компетентных органов Заказчика.. Итого:. Заказчик: Директор ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» __________________________ Нагманов К.; Исполнитель:. |  |
| --- | --- |